Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/161/2015 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barlinek na lata 2015-2030 z dnia 23 kwietnia 2015 roku

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015-2030**

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie Gminy Barlinek na rok 2015, propozycją wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na lata 2016-2019, przesunięciem realizacji obecnie przyjętych zadań, a także zmianą dotyczącą usunięcia niektórych zadań z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej zachodzi potrzeba aktualizacji i szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik nr 2) wieloletniej prognozy finansowej gminy.

**I. Dochody budżetu w latach 2015-2030** (wykazane w załączniku nr 1)

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości ww. dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia. Oszacowanie dochodów zostało zachowane i pozostaje niezmienione w stosunku do obecnie uchwalonej i obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej. W ciągu roku w miarę zmieniającej się sytuacji i wpływu czynników zewnętrznych nastąpi uaktualnienie strony dochodowej budżetu.

**II. Wydatki budżetu w latach 2015-2030** (wykazane w załączniku nr 1 )

Wydatkizostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp. W ciągu roku kwoty wydatków bieżących w kolejnych latach mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu zakłada się symulację spłaty odsetek z uwzględnieniem warunków wynikających z zawartych dotychczas umów i harmonogramów spłat, a także oszacowaniem ewentualnych nowych wydatków na obsługę długu w przypadku zawarcia umów kredytowych. W związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych (m.in. zmiany oprocentowania) wydatki będą aktualizowane. Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, a także odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**III. Wynik budżetu w latach 2015-2030** (wykazane w załączniku nr 1 )

Efektem wyżej przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków w 2015 roku jest różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowiąca deficyt –ujemny wynik finansowy budżetu Gminy na kwotę 1.597.098 zł, który w chwili obecnej pozostaje w niezmienionej wysokości w odniesieniu do obowiązującej uchwały. W miarę kolejnych etapów realizacji budżetu sytuacja może ulec zmianie. W związku z tym pozostaje niezmieniona kwota zaplanowanych przychodów (zaciągnięcie kredytu) na spłatę przypadających w 2015 roku zobowiązań . W związku z potrzebą realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych, których największą kumulację przyjęto w roku 2018 zakłada się ewentualne przychody z tytułu nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W związku z nowym okresem programowania należy mieć na uwadze możliwość dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków europejskich (opis przy uzasadnieniu załącznika nr 2- przedsięwzięcia). Możliwość pozyskania dofinansowania może również warunkować podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji zadań inwestycyjnych, a to z kolei może wpłynąć na lepszą kondycję finansową gminy i uniknięcie ewentualnego kredytu.

**IV.Przychody lat 2015-2030** (wykazane w załączniku nr 1)

Zaplanowane przychody w 2018 roku wpływające na dług publiczny uległy zmianie. Zaplanowano kredyt w wysokości 2.770.000,00zł, który będzie przeznaczony na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – przychody z pożyczek i emisji obligacji

(wykazane w załączniku nr1). Nie uległ zmianie zaplanowany przychód w 2015 roku –zaciągnięcie kredytu, wpływający na dług publiczny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach następujących po roku 2018 nie zaplanowano przychodów zwiększających dług publiczny, budżet jest zrównoważony.

**V.Rozchody lat 2015-2030** (wykazane w załączniku Nr 1) - w latach 2015-2022 została zweryfikowana wysokość rozchodów z tytułu wykupu obligacji i wysokość spłat rat pożyczki z WFOŚiGW wg niżej zamieszczonych zestawień:

**Harmonogram spłaty zobowiązań w poszczególnych latach**  w zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stan na początek roku** | **Kwota długu** | **przychody** | **rozchody** | **Stan na koniec roku** |
| 2015 | 18.427.632 | 4.672.098 | 3.075.000 | 20.024.730 |
| 2016 | 20.024.730 |  | 3.490.916 | 16.533.814 |
| 2017 | 16.533.814 |  | 3.375.000 | 13.158.814 |
| 2018 | 13.158.814 | 2.770.000 | 3.300.000 | 12.628.814 |
| 2019 | 12.628.814 |  | 4.995.000 | 7.633.814 |
| 2020 | 7.633.814 |  | 3.375.000 | 4.258.814 |
| 2021 | 4.258.814 |  | 3.600.000 | 658.814 |
| 2022-ostatni rok długu | 658.814 |  | 658.814 | 0 |
| **2023** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Harmonogram spłat zobowiązań – rat kapitałowych wg tytułów** w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Obligacje PKO BP | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |  |
| Obligacje PKO BP | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |  |  |
| Obligacje BPS | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |
| Pożyczka WFOŚ | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 52.632 |  |  |
| Kredyt 2015r. | 1.000.000 | 415.916 | 300.000 | 225.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 431.182 |  |
| Kredyt 2017r. | 0 | 0 | 0 |  | 620.000 | 322.368 | 1.168.818 | 658.814 |
| **suma** | **3.075.000** | **3.490.916** | **3.375.000** | **3.300.000** | **4.995.000** | **3.375.000** | **3.600.000** | **658.814** |

Zgodnie z powyższą symulacją spłat zobowiązań ostatnim rokiem długu publicznego jest rok 2022 (tak, jak w obecnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej).

**VI. Dług publiczny w latach 2015-2030** (wykazane w załączniku nr 1 )

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w 2015 roku zaplanowane są w wysokości 20.0244.730 zł. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zachowane zostały limity zadłużenia określone w art. 243-244. Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, limitująca zadłużenia dla Gminy Barlinek została wyliczona w załączniku nr 1.

**VII. W załączniku nr 2** zmianie ulega zakres i wartość przedsięwzięć na lata objęte limitem zobowiązań tj. 2015-2019;

Tak, jak wspomniano na wstępie, w związku z liczną propozycją zmian w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na lata 2016-2019, przesunięciem realizacji obecnie przyjętych zadań, a także zmianą dotyczącą usunięcia niektórych zadań z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej zachodzi potrzeba aktualizacji i szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik nr 2) wieloletniej prognozy finansowej gminy.

1. w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157,poz.1240, z późn.zm.) ulega zmianie:

a) limit zobowiązań w związku z realizacją projektu „Powrót do NASZEJ Przyszłości-

ERASMUS” lp. 1.1.1.1

b) zmienia się planowany poziom wydatków pomiędzy poszczególnymi latami dla

zadania „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku:

PM2,SP4,PG2,OPS,PM1,SP1” l.p. 1.1.2.2, przy czym łączna kwota nakładów i

łączny limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Zgodnie z warunkami SIWZ za wykonanie zadania przewidziane są płatności

fakturami przejściowymi do wysokości 80% wartości zamówienia. Ponieważ

termin zakończenia zadania przewidywany jest do końca lutego 2016 roku

większość robót będzie wykonanych i zapłaconych w roku 2015, dlatego też

proponuje się przesunąć szacunkową kwotę z roku 2016 na rok bieżący.

1. w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
   1. Wykreślenie obecnie ujętych zadań inwestycyjnych:

- **adaptacja budynku usługowo-mieszkalnego na cele administracyjne- Urząd Miejski**

Zamierzenie wymaga ponownej analizy zakresu projektowego oraz ustalenia możliwości uzyskania dofinansowania w przyszłości dla tego zadania;

- **Przebudowa ul. Łokietka**

Budowę asfaltowej jezdni wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg (w 2014 roku) i jest ona wystarczająca;

* 1. Zmiana terminu realizacji dotychczas ujętych zadań inwestycyjnych , wprowadzenie nowych i wyszczególnienie (zmiana kolejności alfabetycznej, zmiana nazwy) pozostałych (zachowanych) przedsięwzięć:

1. **l.p. 1.3.2.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie**

proponuje się przesunięcie terminu realizacji z roku 2017 na rok 2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 28 stycznia 2015 roku zbadało uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015- 2023 i nie stwierdziło naruszenia prawa, jednakże zwróciło uwagę na występujące w niej nieprawidłowości (sygnalizowane wcześniej w opiniach Składu Orzekającego dotyczące projektu uchwały):

- w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały Kolegium stwierdziło

Rozbieżność pomiędzy limitem zobowiązań ustalonym dla zadania : Budowa boiska

wielofunkcyjnego w Rychnowie”, a sumą wydatków objętych limitem ustalonym dla

tego zadania na poszczególne lata. Wysokość limitu zobowiązań nie powinien

przekraczać łącznej wysokości wydatków przewidzianych na dane zadanie we

wszystkich latach objętych prognozą.

1. **l.p. 1.3.2.2 Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina**
2. **l.p. 1.3.2.3 Budowa drogi w Rychnowie II etap**
3. **l.p. 1.3.2.4 Budowa drogi we wsi Ożar**
4. **l.p. 1.3.2.5 Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina**

**uzasadnienie dla pkt 2-5**

W związku z propozycją wprowadzenia zadań dotyczących przebudowy i remontów dróg na terenach wiejskich Gminy, a także uzyskanych informacji o przygotowywanych programach w zakresie dofinansowania zadań z PROW (limit na beneficjenta ok.3 mln zł przy 63% dofinansowaniu) oraz analizie potrzeb w zakresie poprawy stanu dróg gminnych, w tym biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny dróg, ilość osób - mieszkańców korzystających z tych dróg, prowadzone dowozy szkolne, jak również trudności i koszty naprawy proponuje się przyjąć w 2015 roku do realizacji przygotowanie dokumentacji inwestycji, które realizowane będą sukcesywnie w latach następnych. Szczegółowy opis zadań w zakresie budowy dróg przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa drogi** | **Szacunk. długość drogi do remontu (km)** | **Istniejący rodzaj nawierzchni** | **Szacunk. Ilość korzyst. mieszk.** | **Szacunkowe koszt y dokumentacji**  **(zł)** | **Inne informacje** |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6* |
| 1. | **Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina** | 1,3 | gruntowa | 50 | 25.000 | *Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne, dodatkowo poza mieszkańcami Nowej Dziedziny droga jest użytkowana jako dojazdowa do wsi Jesionowo i gminy Przelewice Gruntowa nawierzchnia drogi i brak możliwości odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych, powoduje bardzo szybkie pogarszanie się jej stanu i konieczność napraw po każdym okresie opadów.* |
| 2 | **Budowa drogi w Rychnowie (II etap).** | 0,2 | gruntowo-brukowa | 37 | 15.000 | *Inwestycja stanowi II część wcześniej zrealizowanego zadania, na którą jest dokumentacja projektowa. Projekt zakłada budowę nawierzchni z polbruku i kanalizację deszczową. Przed realizacją konieczna będzie jej aktualizacja i analiza dot. ewentualnych korekt i uwzględnienia zmian wprowadzonych w I etapie w zakresie kanalizacji ściekowej i być może zmiana lokalizacji separatora lub przebiegi sieci.* |
| 3 | **Budowa drogi we wsi**  **Ożar** *(do kol. Lutowo, posesje Ożar 16-19),* | 0,6 | Gruntowo-brukowa | 19 | 15.000 | *Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne, droga prowadzi do osady Lutowo, budynki Ożar nr 16-19) Ukształtowanie terenu przyległego powoduje trudności w odpowiednim spływie wód deszczowych i przez to znaczne trudności w utrzymaniu przejezdności tej drogi. Konieczna jest odpowiednia jej przebudowa.* |
| 4 | **Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina** | 0,8 | bruk 0,2 /gruntowa (żużel)0,6 | 140 | 20.000 | *Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne. Aktualnie we wsi jest odcinek ok. 200m - asfaltowy, 200m - brukowy oraz odcinek ok. 600m drogi o nawierzchni żużlowej. Do realizacji przyjęto budowę o nawierzchni asfaltowej na istniejącym bruku oraz budowę nowej drogi na odcinku żużlowym. Nawierzchnia żużlowa ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych, ulega bardzo szybkiej degradacji i pogarsza się jej stan co powoduje konieczność napraw po każdym okresie opadów.* |

Podsumowując, w bieżącym roku proponuje się zakończyć dokumentację oraz poszukać możliwości uzyskania dofinansowania i rozpocząć realizacje zadania w I połowie 2016 roku.

1. **l.p. 1.3.2.6 Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151**

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

1. **l.p. 1.3.2.7 Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno**

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

1. **l.p. 1.3.2.8 Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie**

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

1. **l.p. 1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego i Sportowej**

zmiana zakresu i nazwy zadania (dotychczasowa nazwa: „Przebudowa ul. Flukowskiego”)

Ze względu na ukształtowanie terenu i pojawiające się problemy odprowadzenia wód deszczowych ze środkowego odcinka ul. Flukowskiego, wykonany prowizorycznie rów odwadniający jest niewystarczający. Konieczne jest podjęcie docelowego rozwiązania i odwodnienie stosownego odcinka drogi. Gmina corocznie ponosi znaczne koszty na okresowy wywóz ścieków deszczowych. PWK Płonia jest w posiadaniu projektu oraz pozwolenia na budowę obejmującego m.in. odwodnienie tego obszaru. W obecnym okresie programowania planowane jest wprowadzenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możliwości uzyskania dofinansowania na tego rodzaju zadania. Proponuje się przejęcie od PWK Płonia w/w dokumentacji i wykonanie w 2016 roku zadania obejmującego ul. Flukowskiego i część ul. Sportowej z separatorem i odprowadzeniem oczyszczonych wód do Jeziora Barlineckiego, dalsza część ul. Sportowej w zależności od możliwości przeznaczona by została do realizacji na dalsze lata.

1. **l.p. 1.3.2.10 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice**
2. **l.p. 1.3.2.11 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strąpie i Nowa Dziedzina**

**uzasadnienie dla pkt 10,11**

W aktualnie przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzono możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zadania dotyczące inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Z założeń programu wynika, że na każdego beneficjenta możliwe jest uzyskanie dofinansowania wysokości do 2mln zł. przy 63% poziomie dofinansowania poniesionych kosztów. Zadanie dotyczące kanalizacji wsi Dziedzice jest kontynuacją uporządkowania sprawy ścieków bytowych po realizacji oczyszczalni ścieków   
w Dziedzicach, natomiast w Strąpiu i Nowej Dziedzinie istnieje zły stan techniczny instalacji i szamb pozostałych po dawnym zakładzie rolnym Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów   
z PWK Płonia w zakresie planu Spółki dotyczącego rozwoju sieci wodno- kanalizacyjnej uzgodniono, że Gmina będzie aplikować , jako beneficjent zadania (sieć kanalizacyjna Dziedzice oraz sieć kanalizacyjna wsi Strąpie i Nowa Dziedzina z oczyszczalnią ścieków lub rozbudową oczyszczalni i przesyłem ścieków do Dziedzic) oraz zapisanego już w budżecie wodociągu we wsi Okunie, a PWK Płonia przygotuje odrębny projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej wsi Rychnów i Mostkowo. Wobec powyższego proponuje się zabezpieczenie w bieżącym roku środków finansowych   
na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Okres rozpoczęcia i realizacji inwestycji nastąpi w zależności od możliwości finansowych Gminy, ze względu na ważność dokumentacji nie później niż do końca 2019 roku.

1. **l.p. 1.3.2.12 Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko**

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

1. **l.p. 1.3.2.13 Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale**

Sugerując się potrzebą lepszego nadzoru i zabezpieczenia majątku gminy powstałego w wyniku niedawno zakończonych zadań dotyczących zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 z boiskiem wielofunkcyjnym oraz przebudowa ul. Żabiej i Podwale, a także wnioskami mieszkańców korzystających z nieoświetlonego parkingu położonego w pobliżu budynku Żabia 13 i sklepu Lidl proponuje się wykonanie zadania .

1. **l.p. 1.3.2.14 Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać**
2. **l.p. 1.3.2.15 Przebudowa drogi Równo-Laskówko**
3. **l.p. 1.3.2.16 Przebudowa drogi w Mostkowie-odcinek od dr. wojew. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z**

**uzasadnienie dla pkt 14-16**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa drogi** | **Szacunk. długość drogi do remontu (km)** | **Istniejący rodzaj nawierzchni** | **Szacunk. Ilość korzyst. mieszk.** | **Szacunkowe koszt y dokumentacji**  **(zł)** | **Inne informacje** |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6* |
| 1 | **Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać** | 2 | tłuczniowa z podbudową | 62 | 20.000 | *Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne, z drogi poza mieszkańcami Pustaci korzysta znaczna część mieszkańców Podgórza (szacunek w kol. 4 przedstawia łącznie mieszkańców Pustaci i Podgórza) zadanie polegałoby na budowie docelowej nawierzchni asfaltowej na wcześniej wykonanej drodze tłuczniowej.* |
| 2 | **Przebudowa drogi Równo- Laskówko** | 2,4 | tłuczniowa z podbudową | 70 | 25.000 | *Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne. Droga przebiega przez tereny o podłożu gliniastym z utrudnionym odprowadzeniem wód, powoduje to bardzo szybkie pogarszanie się jej stanu i konieczność częstych napraw po każdym okresie opadów.* |
| 3 | **Przebudowa drogi w Mostkowie – odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z** | 0,4 | asfaltowa | 817 | 10.000 | *Zadanie obejmowałoby wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej jezdni. W 2014 roku zrealizowany został projekt budowy nowych chodników przy tym odcinku drogi wraz z wiatą i zatoczką przystankową, na co uzyskane było dofinansowanie z PROW i byłoby to dokończenie remontu tej drogi. Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne i korzysta z niej większość mieszkańców i firm z Mostkowa.* |

1. **l.p. 1.3.2.17 Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej**

Biorąc pod uwagę:

* prognozowany późniejszy termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – ze względu na rozszerzenie zakresu o konieczność uporządkowania sprawy odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulic Sienkiewicza, Słowackiego i Pełczyckiej nie jest możliwe rozpoczęcie jej realizacji wcześniej niż w IV kwartale bieżącego roku;
* wstępną ocenę technologii wykonania zadania i opinie, co do dużych trudności z dostępem dla mieszkańców i podopiecznych stowarzyszenia „BRATEK” w trakcie realizacji zadania w okresie powakacyjnym;
* nieprzewidziane wstrzymanie robót rozbudowy szpitala (ul. Sienkiewicza używana jest do dojazdu maszyn i transportu materiałów);
* informacje, że w nowym okresie programowania funduszy UE, jak również budżetu państwa mogą pojawić się możliwości uzyskania dofinansowania na tego rodzaju inwestycje pod warunkiem przesunięcia realizacji na rok 2016.

1. **l.p. 1.3.2.18 Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie**

proponuje się przesunięcie terminu realizacji z roku 2017 na rok 2016

1. **l.p. 1.3.2.19 Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras**

proponuje się przesunięcie terminu realizacji z roku 2016 na rok 2017

Zadanie dotyczy uzbrojenia ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, Marii Konopnickiej i

Elizy Orzeszkowej poprzez budowę sieci wod-kan , jezdnię, chodniki i oświetlenie

drogowe. Dotychczas PWK Płonia i Gmina wykonały uzbrojenie w sieć

wodociągową, kanalizację sanitarną i w części deszczową w ul. Marii Skłodowskiej-

Curie . Przesunięcie realizacji wiąże się z tym, że na większości działek

przylegających do tych ulic jest lub będzie prowadzona zabudowa, co mogłoby

powodować niszczenie docelowo wykonanych nawierzchni. Do czasu realizacji w/w

zadań wykonywane będą wg potrzeb odcinki tymczasowych dróg o nawierzchni

tłuczniowej.

1. **l.p. 1.3.2.20 Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie**

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

1. **l.p. 1.3.2.21 Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną**

Gmina złożyła wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wpisanie zadania na listę zadań, na które będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie z programu rozwoju bazy sportowej począwszy od roku 2016. W przypadku pojawienia się możliwości ubiegania się o dofinansowanie zostanie przygotowany wniosek i dokumentacja do realizacji zadania w roku 2016.

*Barlinek; 23 kwiecień 2015 rok*