Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023

uchwalonej uchwałą Nr XVII/243/ Rady Miejskiej w Barlinku 2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

- WIELOLETNI STRATEGICZNY PROGRAM OPERACYJNY

- Miasta i Gminy Barlinek

- na lata 2016 - 2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

Mariusz Maciejewski

- SPIS TREŚCI

I.	Podstawy programu	3

II.	Ogólne zasady tworzenia wieloletnich programów operacyjnych dla gminy	3

III.	Tryb przyjęcia projektu WSPO na lata 2016 - 2023	4

IV.	Tabele projektów WSPO na lata 2016 - 2023	6

# Podstawy programu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

- (Dz.U.z 2015 r., poz.1515 z późn.zm.), w związku z art. 110 ustawy z dnia 18 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) przygotowany został niniejszy „WIELOLETNI STRATEGICZNY PROGRAM OPERACYJNY (WSPO) dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2016 – 2023”, stanowiący Załącznik nr 2 do Strategii.

# Ogólne zasady tworzenia wieloletnich programów operacyjnych dla gminy

- WSPO jest co do zasady zestawem projektów realizacyjnych opracowanym dla celów realizacji strategii rozwoju gminy i zawiera wszystkie przedsięwzięcia rozwojowe podejmowane przez gminę. Ma charakter programu kroczącego, co polega na tym, że 
w każdym roku budżetowym jest opracowywana jego zaktualizowana wersja, na kolejne lata, począwszy od następnego roku budżetowego.

Tryb przygotowania WSPO

- Wzorcowym terminem rozpoczęcia cyklu przygotowania WSPO na kolejny okres programowania WSPO jest termin od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku budżetowego. W tym czasie powinny być składane wnioski/propozycje projektów, które stanowić będą podstawę do programowania następnej edycji WSPO.

Wnioski projektowe składane mogą być przez wszystkie osoby fizyczne, organizacje, związki, instytucje, podmioty gospodarcze, a w szczególności:

- Mieszkańców gminy

- Radnych

- Komisje Rady Miejskiej

- Burmistrza

- Pracowników samorządowych

- Organizacje

- Sołectwa

- Gminne jednostki organizacyjne

- Przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe

- Inną administrację publiczną.

- Formularz wniosku projektowego określa Burmistrz i informuje w sposób zwyczajowo przyjęty o miejscu jego udostępnienia. Wniosek projektowy może być złożony tylko w formie obowiązującego i kompletnie wypełnionego formularza. Termin, do którego możliwe będzie uzupełnienie złożonego wniosku, określa Burmistrz. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  Począwszy od terminu, do którego mogą być składane wnioski projektowe (zazwyczaj od dnia 1 maja) do chwili przyjęcia przez Radę Miejską uchwały budżetowej na następny rok, nowe wnioski projektowe będą mogły dotyczyć kolejnego po nim roku budżetowego i być składane wyłącznie w formie wniosków do projektu budżetu na ten kolejny po nim rok.

- Skarbnik w terminie do 30 maja roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy dokonuje weryfikacji i aktualizacji istniejącej prognozy dochodów i wydatków oraz wolnych środków budżetu Gminy, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), a następnie określa środki finansowe w budżecie przewidywane na lata kolejnej edycji WSPO, które mogą być przeznaczone na wszelkie projekty rozwojowe (inwestycyjne) tak „twarde” jak i „miękkie”.

- Burmistrz przygotowuje na podstawie złożonych wniosków projektowych oraz materiałów opracowanych przez Skarbnika, projekt następnej edycji WSPO. Projekt ten Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej, co do zasady do połowy października roku poprzedzającego kolejny rok WSPO.

- Przygotowanie projektu aktualizacji edycji WSPO przez Burmistrza poprzedza m.in.:

- Określenie przez Burmistrza hierarchii tych projektów według przyjętych na lata realizacji strategii aktualnych kryteriów selekcji, opartych na celach strategicznych.

- Analiza możliwości finansowania zewnętrznego projektów proponowanych do następnej edycji WSPO.

- Analiza stanu zadłużenia budżetu gminy wraz z wnioskami, które Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej.

- Projekt uchwały o WSPO określa w szczególności:

- Wydatki na projekty w ramach WSPO w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz na poszczególne projekty z uwzględnieniem harmonogramu tych wydatków, 
w podziale według źródeł finansowania oraz ogółem

- Grupy projektów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z hierarchią zawartych w tych grupach projektów, z uwzględnieniem kryteriów selekcji projektów z punktu widzenia ich wpływu na realizację strategii.

- Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały o następnej edycji WSPO staje się ona podstawą do sporządzania załączników inwestycyjnych do projektów uchwał budżetowych na kolejne lata budżetowe.

# Tryb przyjęcia projektu WSPO na lata 2016 - 2023

- Niniejszy projekt WSPO, ze względu na jego pionierski charakter oraz narzucone terminy, wynikające z konieczności dostosowania się organów gminy do wymogów i zasad pozyskiwania zewnętrznych środków inwestycyjnych, sporządzony został w następującym trybie:

- Formularz wniosku projektowego dla składania wniosków przez osoby i podmioty opisane w rozdziale II, upowszechniony został na stronie internetowej gminy 
w listopadzie br.

- We właściwych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego zestawiono 
i uporządkowano wszystkie propozycje i wnioski projektowe, których realizacja została rozpoczęta oraz oczekujące na podjęcie ich realizacji, a złożone wcześniej przez mieszkańców, radnych, organizacje, przedsiębiorców, pracowników samorządowych i wszelkie inne osoby i podmioty. Liczba i koszty tych projektów znacznie przekraczała możliwości finansowe i potencjał wykonawczy gminy na lata do roku 2023.

- W związku z przyjęciem przez Burmistrza projektu strategii na lata 2016 – 2023 sporządzone zostały dla celu selekcji rozpoczętych i złożonych propozycji projektowych, o których mowa w punkcie 2, kryteria ich selekcji oparte o cele, wypracowane w dokumencie strategii rozwoju gminy do roku 2023. Przyjęte kryteria selekcji, związane z celami strategicznymi, przedstawione są poniżej:

  - Projekt wspiera aktywność przedsiębiorców ukierunkowaną na tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

  - Projekt wpływa na rozwój i dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

  - Projekt rozwija Barlinek, jako ośrodek turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro 
w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking.

  - Projekt sprzyja tworzeniu nowych całorocznych produktów turystycznych, 
w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną gminy.

  - Projekt sprzyja wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich dla ich rozwoju oraz podniesienia stopnia spójności z miastem Barlinek

- Poszczególne projekty, o których mowa w punkcie 2, za spełnianie kolejnych kryteriów wymienionych powyżej, otrzymywały punkty.

- Liczba punktów, nadanych przez zespół roboczy, dla każdego z projektów, pozwoliła na ustalenie ich hierarchii z punktu widzenia znaczenia projektu dla osiągania celów strategicznych przez gminę.

- Hierarchicznie ułożone projekty w każdym z działów klasyfikacji budżetowej, przedstawione są w tabelach na kolejnych stronach.

- Zawarte w nich projekty i dane mają charakter indykatywny na cały okres programowania, to jest do roku 2023. Oznacza to, że ostateczny zakres zadań projektowych przyjmowany będzie przez Radę Miejską w kolejnych Wieloletnich Prognozach Finansowych i projektach budżetów gminy na następne lata.

- Znajdujące się poniżej tabele przedstawiają w kolejności rubryk od lewej do prawej następujące dane:

- Nazwę i numer działu klasyfikacji budżetowej,

- Liczbę punktów w rankingu znaczenia projektu, dla realizacji strategii rozwoju gminy,

- Nazwę projektu/zadania,

- Przewidywane źródła finansowania,

- Rok rozpoczęcia realizacji,

- Rok zakończenia realizacji projektu,

- Całkowity koszt zadania,

- Nakłady na kolejne lata realizacji,

- Udział nakładów finansowych realizacji projektu z budżetu gminy,

- Wysokość zewnętrznego dofinansowania.

- Kwoty związane z wysokością finansowania każdego z projektów mają wartość szacunkową 
i będą skonkretyzowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednich budżetach gminy na kolejne lata. Należy liczyć się z różnicami pomiędzy WSPO a WPF co do kwot, co jest naturalne i wynika z doprecyzowania kwot w WPF w stosunku do WSPO.

# Tabele projektów WSPO na lata 2016 – 2023

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39 | Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Okunie | Gmina Barlinek PROW 2012-2020 | 2015 | 2018 | 880.000 | 80.000 | 400.000 | 400.000 |  |  |  |  |  | 330.000 | 550.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 Transport i łączność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 63 | Przebudowa ul. Polana Lecha | Gmina Barlinek | 2020 | 2021 | 500.000 |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  | 200.000 | 300.000 |
| 3 |  | 49 | Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 900.000 |  |  |  | 250.000 | 750.000 |  |  |  | 400.000 | 500.000 |
| 4 |  | 39 | Parking przy Rondzie Bankowym | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 400.000 |  |  |  |  | 400.000 |  |  |  | 400.000 |  |
| 5 |  | 24 | Poprawa stanu nawierzchni lub przebudowa ul. Lipowej | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 590.000 |  |  |  |  |  |  | 590.000 |  | 190.000 | 400.000 |
| 6 |  | 20 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  | 900.000 |  |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 Transport i łączność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 40 | Przebudowa drogi Równo-Laskówko | Gmina Barlinek PROW 2012-2020 | 2015 | 2017 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | 340.000 | 660.000 |
| 8 |  | 36 | Budowa drogi we wsi Moczydło | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 300.000 | 700.000 |
| 9 |  | 35 | Budowa drogi we wsi Okunie | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 500.000 |  |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 |  | 200.000 | 300.000 |
| 10 |  | 27 | Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać | Gmina Barlinek PROW 2012-2020 | 2015 | 2016 | 840.000 | 840.000 |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 | 540.000 |
| 11 |  | 26 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego | Gmina Barlinek ROP WZ 2014 – 2020 | 2016 | 2016 | 500.000 | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 | 420.000 |
| 12 |  | 23 | Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina | Gmina Barlinek PROW 2012-2020 | 2015 | 2017 | 914.000 |  | 914.000 |  |  |  |  |  |  | 334.000 | 580.000 |
| 13 |  | 35 | Przebudowa drogi we wsi Ożar | Gmina Barlinek PROW 2014 - 2020 | 2015 | 2017 | 380.000 |  | 380.000 |  |  |  |  |  |  | 140.000 | 240.000 |
| 14 |  | 30 | Przebudowa drogi we wsi Mostkowo (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 156 do drogi powiatowej Nr 1575) | Gmina Barlinek PROW 2014 - 2020 | 2015 | 2017 | 440.000 |  | 440.000 |  |  |  |  |  |  | 160.000 | 280.000 |
| 15 |  | 30 | Przebudowa ul. Zielnej, ul. Podgórnej i ul. Kopernika | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2015 | 2017 | 3.040.000 | 40.000 | 3.000.0000 |  |  |  |  |  |  | 440.000 | 2.600.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 Transport i łączność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 71 | Budowa obejścia miasta Barlinek od ulicy Gorzowskiej do ulicy Pełczyckiej (w ciągu drogi nr 151) | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 5.000.000 |  | 1 000.000 | 4 000.000 |  |  |  |  |  | 5.000.000 |  |
| 17 |  | 54 | Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Okrętowej | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2017 | 2018 | 500.000 |  | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  |  | 80.000 | 420.000 |
| 18 |  | 21 | Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2015 | 2016 | 480.000 | 480.000 |  |  |  |  |  |  |  | 170.000 | 310.000 |
| 19 |  | 21 | Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i ul. Pełczyckiej | Gmina Barlinek | 2015 | 2016 | 1.030.000 | 1.030.000 |  |  |  |  |  |  |  | 530.000 | 500.000 |
| 20 |  | 18 | Budowa drogi w Rychnowie II etap | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2015 | 2016 | 550.000 | 550.000 |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 | 350.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630 Turystyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 170 | Wzmocnienie terenów inwestycyjnych “Starego Tartaku“ w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2022 | 2023 | 1.500.000 |  |  |  |  |  |  | 750.000 | 750.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| 22 |  | 101 | Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2016 | 2018 | 2.500.000 | 50.000 |  | 2.450.000 |  |  |  |  |  | 400.000 | 2.100.000 |
| 23 |  | 82 | Produkt turystyczny: szlakiem dawnej linii kolejowej w gminie Barlinek | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 500.000 |  |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 |  | 50.000 | 450.000 |
| 24 |  | 82 | Produkt turystyczny: trasy tematyczne, parki wiejskie w gminie Barlinek | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 1.000.000 |  |  |  | 500.000 | 500.000 |  |  |  | 200.000 | 800.000 |
| 25 |  | 74 | Szlakiem Lidera Pojezierza. Poprawa dostępności cennych przyrodniczo obszarów na cele turystyczne wraz z zapewnieniem ich ochrony | Gmina Barlinek | 2018 | 2019 | 500.000 |  |  |  | 250.000 | 250.000 |  |  |  | 100.000 | 400.000 |
| 26 |  | 69 | Ścieżka rowerowa wokół jeziora Barlineckiego | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 1.500.000 |  |  |  |  | 750.000 | 750.000 |  |  | 200.000 | 1.300.000 |
| 27 |  | 54 | Zagospodarowanie turystyczne Doliny Płoni: spływ kajakowy szlakiem młynów | Gmina Barlinek | 2020 | 2021 | 1.500.000 |  |  |  |  |  |  | 750.000 | 750.000 | 150.000 | 1.350.000 |
| 28 |  | 41 | Rewitalizacja wsi Równo II etap poprzez zagospodarowanie placu rekreacyjnego i okolic ruin kościoła | Gmina Barlinek PROW | 2018 | 2019 | 200.000 |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  | 50.000 | 150.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 25 | Budowa miejsca spotkań mieszkańców poprzez ocieplenie remizy OSP w Mostkowie | Gmina Barlinek WPOŚ, RPO WZ | 2015 | 2017 | 270.000 | 20.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 250.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 801 Oświata i wychowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 80 | Razem Odkrywamy | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 216.000 | 66.000 | 100.000 | 50.000 |  |  |  |  |  | 29.000 | 187.000 |
| 31 |  | 80 | Chcemy lepiej, chcemy więcej | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2017 | 2020 | 235.000 | 35.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  | 32.000 | 203.000 |
| 32 |  | 80 | Chcę być lepszy – droga do dojrzałości | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2017 | 217.000 | 67.000 | 100.000 | 50.000 |  |  |  |  |  | 30.000 | 187.000 |
| 33 |  | 80 | I my możemy i potrafimy | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2017 | 2018 | 210.000 | 60.000 | 100.000 | 50.000 |  |  |  |  |  | 29.000 | 181.000 |
| 34 |  | 80 | Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 448.000 | 48.000 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  | 61.000 | 387.000 |
| 35 |  | 21 | Budowa Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 800.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 64 | Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej Budowa wodociągu fi300 – od ul. Szosowej do ul. Okrętowej | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2018 | 2019 | 1.500.000 |  |  | 1200.000 | 300.000 |  |  |  |  | 300.000 | 1 200 000 |
| 37 |  | 24 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2015 | 2018 | 2.835.000 | 135.000 |  | 1.000.000 | 1.700.000 |  |  |  |  | 1.035.000 | 1 800 000 |
| 38 |  | 25 | Budowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków i SUW w Mostkowie | PWK Płonia | 2016 | 2017 | 5.500.000 | 2.200.000 | 3.300.000 |  |  |  |  |  |  | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 39 |  | 17 | Budowa sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków w Rychnowie | PWK Płonia | 2017 | 2018 | 3.200.000 | 1.200.000 | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 2.200.000 |
| 40 |  | 27 | Budowa bazy oraz zaplecza Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - PGK Sp. z o.o. w Barlinku | PGK Sp.zo.o. w Barlinku RPO WZ POIŚ |  |  | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 66 | Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2016 | 2018 | 1.500.000 | 40.000 |  | 1 460 000 |  |  |  |  |  | 230 000 | 1 270 000 |
| 42 |  | 59 | Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych dla mieszkańców Barlinka wraz z amfiteatrem | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 450.000 |
| 43 |  | 22 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach – | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 – 2020 | 2015 | 2017 | 600 000 | 30 000 | 570 000 |  |  |  |  |  |  | 90 000 | 510 000 |
| 44 |  | 20 | Budowa miejsca spotkań i aktywności mieszkańców wsi Łubianka | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 400.000 |  |  |  |  |  | 200.000 | 200.000 |  | 50.000 | 350.000 |
| 45 |  | 18 | Budowa świetlicy we wsi Moczydło | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 600.000 |  |  |  | 300.000 | 300.000 |  |  |  | 100.000 | 500.000 |
| 46 |  | 10 | Budowa świetlicy we wsi Lutówko | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2014 | 2017 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | 370.000 | 630.000 |
| 47 |  | 10 | Budowa świetlicy we wsi Strąpie | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2012 | 2017 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 190.000 | 310.000 |
| 48 |  | 9 | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2012 | 2017 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 190.000 | 310.000 |
| 49 |  | 6 | Przebudowa i remont świetlicy we wsi Osina | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2015 | 2017 | 270.000 | 20.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 170.000 |
| 50 |  | 11 | Budowa miejsca spotkań we wsi Brunki | Gmina Barlinek PROW | 2018 | 2019 | 150.000 |  |  |  |  |  |  | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 926 Kultura fizyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 74 | Modernizacja infrastruktury sportowej związanej ze stadionem miejskim oraz boiskiem treningowym przy ul. Strzeleckiej | Gmina Barlinek INTERREG. V A | 2015 | 2018 | 3.000.000 |  | 1.000.000 | 2.000.000 |  |  |  |  |  | 500.000 | 2.500.000 |
| 52 |  | 53 | Budowa krytego basenu sportowego | Gmina Barlinek | 2020 | 2023 | 13.000.000 |  |  |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.0000 | 10.000.000 |
| 53 |  | 46 | Budowa lodowiska | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 800.000 |  |  |  |  |  |  | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
| 54 |  | 30 | Hala Widowiskowo - Sportowa przy Publicznym Gimnazjum nr1 B-ku | Gmina Barlinek | 2020 | 2023 | 10.000.000 |  |  |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 7.000.000 |
| 55 |  | 25 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2016 | 2017 | 155.000 | 5.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  | 65.000 | 90.000 |
| 56 |  | 25 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie | Gmina Barlinek Progr. Rozw. Reg. Inf. Sport. | 2014 | 2016 | 460.000 | 460.000 |  |  |  |  |  |  |  | 310.000 | 150.000 |
| 57 |  | 11 | Budowa miejsca spotkań rekreacji przy ul. Wiosennej w Moczkowie | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2016 | 2017 | 262.000 | 12.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 102.000 | 160.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 30 | Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową parkingu samochodowego przy ulicy Szpitalnej. | TBS RPO WZ 2014- 2020 | 2016 | 2019 | 850.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.000 |  |