Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr XXXVIII/356/2017

Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Aktualizacja Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego na lata 2017-2023

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39 | Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie | Gmina Barlinek | 2015 | 2018 | 880.000 | 50.000 | 750.000 |  |  |  |  |  | 330.000 | 550.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 Transport i łączność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 63 | Przebudowa ul. Polana Lecha | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 500.000 |  |  |  | 500.000 |  |  |  | 200.000 | 300.000 |
| 3 |  | 49 | Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 1.000.000 |  |  | 250.000 | 750.000 |  |  |  | 500.000 | 500.000 |
| 4 |  | 39 | Parking przy Rondzie Bankowym | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 400.000 |  |  |  | 400.000 |  |  |  | 400.000 |  |
| 5 |  | 24 | Poprawa stanu nawierzchni lub przebudowa ul. Lipowej | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 590.000 |  |  |  |  |  | 590.000 |  | 190.000 | 400.000 |
| 6 |  | 20 | Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego | Gmina Barlinek | 2016 | 2021 | 1.600.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |  |  | 1.600.000 |  |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 Transport i łączność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 36 | Budowa drogi we wsi Moczydło | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 300.000 | 700.000 |
| 8 |  | 35 | Budowa drogi we wsi Okunie | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 500.000 |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 |  | 200.000 | 300.000 |
| 9 |  | 27 | Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać | Gmina Barlinek | 2015 | 2019 | 1.500.000 |  |  | 1.500.000 |  |  |  |  | 1.500.000 |  |
| 10 |  | 23 | Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2015 | 2017 | 810.000 | 810.000 |  |  |  |  |  |  | 295.000 | 515.000 |
| 11 |  | 35 | Przebudowa drogi we wsi Ożar | Gmina Barlinek | 2015 | 2018 | 400.000 |  | 400.000 |  |  |  |  |  | 160.000 | 240.000 |
| 12 |  | 30 | Przebudowa drogi we wsi Mostkowo (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 156 do drogi powiatowej Nr 1575) | Gmina Barlinek PROW 2014 - 2020 | 2015 | 2017 | 454.000 | 454.000 |  |  |  |  |  |  | 174.000 | 280.000 |
| 13 |  | 30 | Przebudowa ul. Zielnej, ul. Podgórnej i części ul. Kopernika | Gmina Barlinek | 2015 | 2018 | 3.350.000 | 3.100.0000 | 200.000 |  |  |  |  |  | 750.000 | 2.600.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 Transport i łączność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 71 | Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi nr 151 | Gmina Barlinek | 2017 | 2019 | 10.000.000 | 1 000.000 | 4 000.000 | 5.000.000 |  |  |  |  | 10.000.000 |  |
| 15 |  | 18 | Przebudowa drogi w Rychnowie II etap | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 550.000 |  | 550.000 |  |  |  |  |  | 200.000 | 350.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630 Turystyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 170 | Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2016 | 2018 | 1.600.000 | 30.000 | 1.470.000 |  |  |  |  |  | 400.000 | 1.200.000 |
| 17 |  | 108 | Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 245.000 | 99.000 | 146.000 |  |  |  |  |  | 245.000 |  |
| 18 |  | 101 | Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc wraz z centrum przesiadkowym w Barlinku | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2015 | 2019 | 3.050.000 |  | 1.000.000 | 2.000.000 |  |  |  |  | 950.000 | 2.100.000 |
| 19 |  | 82 | Produkt turystyczny: szlakiem dawnej linii kolejowej w gminie Barlinek | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 500.000 |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 |  | 50.000 | 450.000 |
| 20 |  | 82 | Produkt turystyczny: trasy tematyczne, parki wiejskie w gminie Barlinek | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 1.000.000 |  |  | 500.000 | 500.000 |  |  |  | 200.000 | 800.000 |
| 21 |  | 74 | Szlakiem Lidera Pojezierza. Poprawa dostępności cennych przyrodniczo obszarów na cele turystyczne wraz z zapewnieniem ich ochrony | Gmina Barlinek | 2018 | 2019 | 500.000 |  |  | 250.000 | 250.000 |  |  |  | 100.000 | 400.000 |
| 22 |  | 69 | Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 –2020 | 2017 | 2020 |  | 100.000 | 4.200.000 | 850.000 | 850.000 |  |  |  | 4.250.000 | 1.750.000 |
| 23 |  | 54 | Zagospodarowanie turystyczne Doliny Płoni: spływ kajakowy szlakiem młynów | Gmina Barlinek | 2020 | 2021 | 1.500.000 |  |  |  |  |  | 750.000 | 750.000 | 150.000 | 1.350.000 |
| 24 |  | 41 | Rewitalizacja wsi Równo II etap poprzez zagospodarowanie placu rekreacyjnego i okolic ruin kościoła | Gmina Barlinek PROW | 2018 | 2019 | 200.000 |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  | 50.000 | 150.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 710 Działalność usługowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 74 | Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 –2020 | 2016 | 2018 | 2.115.000 | 30.000 | 1.970.000 |  |  |  |  |  | 515.000 | 1.600.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 25 | Rozbudowa i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie | Gmina Barlinek | 2015 | 2017 | 270.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 250.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 801 Oświata i wychowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Razem Odkrywamy” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 216.000 | 124.000 | 92.000 |  |  |  |  |  | 29.000 | 187.000 |
| 28 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Chcemy lepiej, chcemy więcej” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2020 | 235.000 | 62.000 | 126.000 | 47.000 |  |  |  |  | 32.000 | 203.000 |
| 29 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Chcę być lepszy – droga do dojrzałości” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 217.000 | 109.000 | 108.000 |  |  |  |  |  | 30.000 | 187.000 |
| 30 |  | 80 | Projekt edukacyjny „I my możemy i potrafimy” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 210.000 | 84.000 | 126.000 |  |  |  |  |  | 30.000 | 180.000 |
| 31 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2019 | 448.000 | 207.000 | 158.000 | 83.000 |  |  |  |  | 61.000 | 387.000 |
| 32 |  | 21 | Budowa Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie | Gmina Barlinek | 2021 | 2021 | 2.000.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  | 1.200.000 | 800.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 48 | Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) | Gmina Barlinek | 2017 | 2020 | 1.020.000 | 20.000 | 500.000 |  | 500.000 |  |  |  | 1.020.000 |  |
| 34 |  | 35 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej | Gmina Barlinek | 2016 | 2018 | 415.000 | 15.000 | 400.000 |  |  |  |  |  | 415.000 |  |
| 35 |  | 24 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina | Gmina Barlinek | 2015 | 2019 | 4.485.000 |  | 2.000.000 | 2.350.000 |  |  |  |  | 2.685.000 | 1.800.000 |
| 36 |  | 25 | Budowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków i SUW w Mostkowie | PWK Płonia | 2017 | 2018 | 7.300.000 | 3.100.000 | 4.200.000 |  |  |  |  |  | 3.800.000 | 3.500.000 |
| 37 |  | 17 | Budowa sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków w Rychnowie | PWK Płonia | 2015 | 2019 | 4.550.000 | 1.200.000 | 2.850.000 | 500.000 |  |  |  |  | 2.350.000 | 2.200.000 |
| 38 |  | 27 | Budowa bazy oraz zaplecza Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - PGK Sp. z o.o. w Barlinku | PGK Sp.zo.o. w Barlinku RPO WZ POIŚ | 2017 | 2018 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 66 | Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2015 | 2019 | 1.500.000 |  |  | 1.460.000 |  |  |  |  | 230 000 | 1 270 000 |
| 40 |  | 59 | Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych przy ul. Jeziornej w Barlinku | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 500.000 |  |  |  | 500.000 |  |  |  | 50.000 | 450.000 |
| 41 |  | 22 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach | Gmina Barlinek | 2015 | 2019 | 600 000 |  |  | 570.000 |  |  |  |  | 90.000 | 510.000 |
| 42 |  | 20 | Budowa miejsca spotkań i aktywności mieszkańców wsi Łubianka | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 400.000 |  |  |  |  | 200.000 | 200.000 |  | 50.000 | 350.000 |
| 43 |  | 18 | Budowa świetlicy we wsi Moczydło | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 600.000 |  |  | 300.000 | 300.000 |  |  |  | 100.000 | 500.000 |
| 44 |  | 10 | Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2014 | 2018 | 1.020.000 | 20.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  | 390.000 | 630.000 |
| 45 |  | 10 | Budowa świetlicy we wsi Strąpie | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2012 | 2018 | 510.000 | 100.000 | 500.000 |  |  |  |  |  | 200.000 | 310.000 |
| 46 |  | 9 | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno | Gmina Barlinek PROW 2014 - 2020 | 2012 | 2018 | 510.000 | 210.000 | 300.000 |  |  |  |  |  | 200.000 | 310.000 |
| 47 |  | 6 | Przebudowa i termomodernizacja świetlicy w m. Osina | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2015 | 2017 | 420.000 | 420.000 |  |  |  |  |  |  | 250.000 | 170.000 |
| 48 |  | 11 | Budowa miejsca spotkań we wsi Brunki | Gmina Barlinek PROW | 2018 | 2019 | 150.000 |  |  |  |  |  | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 926 Kultura fizyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 78 | Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II – budynek zaplecza stadionu | Gmina Barlinek | 2016 | 2020 | 4.000.000 |  |  | 1.000.000 | 3.000.000 |  |  |  | 4.000.000 |  |
| 50 |  | 69 | Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku | Gmina Barlinek | 2018 | 2018 | 800.000 |  | 800.000 |  |  |  |  |  | 800.000 |  |
| 51 |  | 53 | Budowa krytego basenu sportowego | Gmina Barlinek | 2020 | 2023 | 13.000.000 |  |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.0000 | 10.000.000 |
| 52 |  | 50 | Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku | Gmina Barlinek | 2016 | 2019 | 970.000 | 450.000 | 300.000 | 200.000 |  |  |  |  | 970.000 |  |
| 53 |  | 46 | Budowa lodowiska | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 800.000 |  |  |  |  |  | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
| 54 |  | 30 | Hala Widowiskowo - Sportowa przy Publicznym Gimnazjum nr1 B-ku | Gmina Barlinek | 2020 | 2023 | 10.000.000 |  |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 7.000.000 |
| 55 |  | 25 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynce | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2016 | 2017 | 155.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  | 65.000 | 90.000 |
| 56 |  | 11 | Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2016 | 2019 | 814.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |  |  |  |  | 654.000 | 160.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 30 | Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Barlinku | Gmina Barlinek | 2016 | 2017 | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  |