Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/450/2018

Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Aktualizacja Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego na lata 2018-2023

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39 | Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie | Gmina Barlinek | 2015 | 2019 | 860.000 |  | 750.000 |  |  |  |  | 310.000 | 550.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 Handel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2018 | 2018 | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |  |  |  | 600.000 | 1.000.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 Transport i łączność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 63 | Przebudowa ul. Polana Lecha | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 800.000 |  |  | 800.000 |  |  |  | 500.000 | 300.000 |
| 4 |  | 49 | Ścieżki rowerowe do komunikacji na terenie miasta Barlinka | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 1.000.000 |  | 250.000 | 750.000 |  |  |  | 500.000 | 500.000 |
| 5 |  | 39 | Parking przy Rondzie Bankowym | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 500.000 |  |  | 500.000 |  |  |  | 500.000 |  |
| 6 |  | 24 | Przebudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do Strzeleckiej) | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 630.000 |  | 30.000 | 600.000 |  |  |  | 230.000 | 400.000 |
| 7 |  | 20 | Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego | Gmina Barlinek | 2016 | 2021 | 1.625.000 | 508.000 | 345.000 | 300.000 | 300.000 |  |  | 1.600.000 |  |
| 8 |  | 36 | Moczydło (droga przez wieś) | Gmina Barlinek | 2020 | 2022 | 1.820.000 |  |  | 20.000 | 500.000 | 1.300.000 |  | 1.120.000 | 700.000 |
| 9 |  | 35 | Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś) | Gmina Barlinek | 2020 | 2021 | 820.000 |  |  | 20.000 | 800.000 |  |  | 520.000 | 300.000 |
| 10 |  | 27 | Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać | Gmina Barlinek | 2015 | 2019 | 1.410.500 |  | 1.400.000 |  |  |  |  | 509.000 | 891.000 |
| 11 |  | 35 | Przebudowa drogi we wsi Ożar | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 500.000 | 500.000 |  |  |  |  |  | 260.000 | 240.000 |
| 12 |  | 30 | Przebudowa ul. Zielnej, ul. Podgórnej i części ul. Kopernika | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2015 | 2018 | 3.350.000 | 200.000 |  |  |  |  |  | 750.000 | 2.600.000 |
| 13 |  | 71 | Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi nr 151 | Gmina Barlinek | 2017 | 2019 | 10.000.000 | 4 000.000 | 5.000.000 |  |  |  |  | 10.000.000 | - |
| 14 |  | 18 | Przebudowa drogi w Rychnowie II etap | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 550.000 | 550.000 |  |  |  |  |  | 200.000 | 350.000 |
| 15 |  |  | Przebudowa drogi powiatowej do Płonna nr 2116Z-odcinek od drogi woj.151 do wsi | Gmina Barlinek | 2018 | 2018 | 700.000 | 700.000 |  |  |  |  |  | 700.000 | - |
| 16 |  |  | Przebudowa ul. Matejki w Barlinku | Gmina Barlinek | 2018 | 2020 | 1.020.000 | 20.000 |  |  | 1.000.000 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Przebudowa ul. Chopina w Barlinku | Gmina Barlinek | 2018 | 2019 | 1.230.000 | 30.000 | 1.200.000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar | Gmina Barlinek | 2019 | 2019 | 300.000 |  | 300.000 |  |  |  |  | 300.000 | - |
| 19 |  |  | Przebudowa ul. Kościuszki w Barlinku | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 925.000 |  | 25.000 | 900.000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Przebudowa ul. Pułaskiego w Barlinku | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 160.000 |  | 10.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku | Gmina Barlinek | 2019 | 2021 | 520.000 |  | 20.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Przebudowa drogi gminnej do wsi Brunki | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 520.000 |  | 20.000 | 500.000 |  |  |  |  |  |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 630 Turystyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 170 | Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2016 | 2020 | 2.900.000 | 1.650.000 | 1.000.000 | 200.000 |  |  |  | 1.626.000 | 1.274.000 |
| 24 |  | 108 | Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna | Gmina Barlinek | 2017 | 2018 | 240.000 | 240.000 |  |  |  |  |  | 240.000 | - |
| 25 |  | 101 | Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 - 2020 | 2016 | 2019 | 3.400.000 | 1.000.000 | 2.200.000 |  |  |  |  | 850.000 | 2.550.000 |
| 26 |  | 82 | Produkt turystyczny: szlakiem dawnej linii kolejowej w gminie Barlinek | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 500.000 |  |  |  | 250.000 | 250.000 |  | 50.000 | 450.000 |
| 27 |  | 82 | Produkt turystyczny: trasy tematyczne, parki wiejskie w gminie Barlinek | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 1.000.000 |  | 500.000 | 500.000 |  |  |  | 200.000 | 800.000 |
| 28 |  | 74 | Szlakiem Lidera Pojezierza. Poprawa dostępności cennych przyrodniczo obszarów na cele turystyczne wraz z zapewnieniem ich ochrony | Gmina Barlinek | 2019 | 2020 | 500.000 |  | 250.000 | 250.000 |  |  |  | 100.000 | 400.000 |
| 29 |  | 69 | Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 –2020 | 2017 | 2022 | 6.420.000 | 4.200.000 |  | 750.000 | 750.000 | 500.000 |  | 4.670.000 | 1.750.000 |
| 30 |  | 54 | Zagospodarowanie turystyczne Doliny Płoni: spływ kajakowy szlakiem młynów | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 1.500.000 |  |  |  |  | 750.000 | 750.000 | 150.000 | 1.350.000 |
| 31 |  | 41 | Rewitalizacja wsi Równo II etap poprzez zagospodarowanie placu rekreacyjnego i okolic ruin kościoła | Gmina Barlinek PROW | 2018 | 2019 | 200.000 |  | 200.000 |  |  |  |  | 50.000 | 150.000 |
| 32 |  |  | Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku | Gmina Barlinek | 2018 | 2019 | 420.000 | 20.000 | 400.000 |  |  |  |  | 420.000 |  |
| 33 |  |  | Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku | Gmina Barlinek | 2018 | 2020 | 730.000 | 10.000 | 20.000 | 700.000 |  |  |  | 730.000 |  |
| 34 |  |  | Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 –2020 | 2018 | 2020 | 1.525.000 | 25.000 |  | 1.500.00 |  |  |  | 1.525.000 |  |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 710 Działalność usługowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 74 | Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 –2020 | 2016 | 2018 | 2.700.000 | 2.550.000 |  |  |  |  |  | 515.000 | 1.700.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 801 Oświata i wychowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Razem Odkrywamy” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 216.000 | 110.000 |  |  |  |  |  | 29.500 | 186.500 |
| 37 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Chcemy lepiej, chcemy więcej” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2019 | 215.000 | 81.000 | 41.000 |  |  |  |  | 28.000 | 187.000 |
| 38 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Chcę być lepszy – droga do dojrzałości” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 213.500 | 104.500 |  |  |  |  |  | 30.000 | 183.500 |
| 39 |  | 80 | Projekt edukacyjny „I my możemy i potrafimy” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2018 | 210.500 | 70.200 |  |  |  |  |  | 29.000 | 181.500 |
| 40 |  | 80 | Projekt edukacyjny „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2016 | 2019 | 448.000 | 148.500 | 86.000 |  |  |  |  | 61.000 | 387.000 |
| 41 |  | 21 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie | Gmina Barlinek | 2021 | 2021 | 2.000.000 |  |  |  | 2.000.000 |  |  | 1.200.000 | 800.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 48 | Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (pomiędzy ul. Kombatantów a Moniuszki) | Gmina Barlinek | 2017 | 2021 | 3.166.000 | 1.310.000 | 310.000 | 500.000 | 1.000.000 |  |  | 3.166.000 | - |
| 43 |  | 35 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i Pełczyckiej | Gmina Barlinek | 2016 | 2019 | 517.000 |  | 400.000 |  |  |  |  | 517.000 | - |
| 44 |  | 24 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina | Gmina Barlinek | 2015 | 2019 | 3.380.000 | 50.000 | 3.300.000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 25 | Budowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków i SUW w Mostkowie | PWK Płonia | 2017 | 2019 | 5.633.000 | 3.700.000 | 600.000 |  |  |  |  | 5.633.000 | - |
| 46 |  | 17 | Budowa sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków w Rychnowie | PWK Płonia | 2018 | 2019 | 3.600.000 | 3.000.000 | 600.000 |  |  |  |  | 3.600.000 | - |
| 47 |  | 27 | Budowa bazy oraz zaplecza Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - PGK Sp. z o.o. w Barlinku | PGK Sp.zo.o. w Barlinku RPO WZ POIŚ | 2018 | 2019 | 2.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 48 |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej | Gmina Barlinek | 2021 | 2021 | 800.000 |  |  |  | 800.000 |  |  | 800.000 | - |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 59 | Budowa miejsca spotkań i imprez plenerowych wraz z amfiteatrem dla mieszkańców Barlinka | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 500.000 |  |  | 500.000 |  |  |  | 50.000 | 450.000 |
| 50 |  | 22 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziedzicach | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 570 000 |  |  | 570.000 |  |  |  | 60.000 | 510.000 |
| 51 |  | 20 | Budowa miejsca spotkań i aktywności mieszkańców wsi Łubianka | Gmina Barlinek | 2021 | 2022 | 400.000 |  |  |  | 200.000 | 200.000 |  | 50.000 | 350.000 |
| 52 |  | 18 | Plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2018 | 2020 | 1.340.000 | 32.500 | 555.500 | 752.000 |  |  |  | 470.000 | 870.000 |
| 53 |  | 10 | Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko | Gmina Barlinek PROW 2014 – 2020 | 2014 | 2018 | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |  |  |  | 470.000 | 630.000 |
| 54 |  | 10 | Budowa świetlicy we wsi Strąpie | Gmina Barlinek RPO WZ 2014 – 2020 | 2012 | 2019 | 724.000 | 513.800 | 194.200 |  |  |  |  | 259.900 | 464.100 |
| 55 |  | 9 | Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno | Gmina Barlinek PROW 2014 - 2020 | 2012 | 2018 | 510.000 | 300.000 |  |  |  |  |  | 200.000 | 310.000 |
| 56 |  | 6 | Budowa świetlicy wiejskiej w Osine | Gmina Barlinek PROW 2014 - 2020 | 2015 | 2018 | 874.000 | 874.000 |  |  |  |  |  | 374.000 | 500.000 |
| 57 |  | 11 | Budowa miejsca spotkań we wsi Brunki | Gmina Barlinek PROW | 2022 | 2023 | 150.000 |  |  |  |  | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 |
| 58 |  |  | Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8 | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2017 | 2019 | 3.820.000 | 45.000 | 3.775.000 |  |  |  |  | 1.367.000 | 2.453.000 |

| LP | Klasyfikacja budżetowa | RANK | Nazwa zadania | Źródło finansowania | Od | Do | Koszt zadania | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Udział własny | Wysokość zewnętrznego dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 926 Kultura fizyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 78 | Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu | Gmina Barlinek RPO WZ 2014-2020 | 2019 | 2020 | 4.210.000 |  | 1.125.000 | 3.085.000 |  |  |  | 1.470.000 | 2.740.000 |
| 60 |  | 69 | Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku | Gmina Barlinek | 2020 | 2020 | 800.000 |  |  | 800.000 |  |  |  | 800.000 |  |
| 61 |  | 53 | Budowa krytego basenu sportowego w Barlinku | Gmina Barlinek | 2018 | 2022 | 13.010.000 | 20.000 | 100.000 |  | 3.000.000 | 9.890.000 |  | 3.010.0000 | 10.000.000 |
| 62 |  | 50 | Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantów w Barlinku | Gmina Barlinek | 2016 | 2019 | 1.012.000 | 390.000 |  |  |  |  |  | 712.000 | 300.000 |
| 63 |  | 46 | Budowa lodowiska | Gmina Barlinek | 2022 | 2023 | 800.000 |  |  |  |  | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
| 64 |  | 30 | Hala Widowiskowo - Sportowa przy Publicznym Gimnazjum nr1 w B-ku | Gmina Barlinek | 2020 | 2023 | 10.000.000 |  |  | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 7.000.000 |
| 65 |  | 11 | Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie | Gmina Barlinek PROW 2014-2020 | 2016 | 2020 | 1.320.500 | 10.500 | 800.000 |  |  |  |  | 820.000 | 500.000 |