Załącznik nr  9 do  SIWZ

## Umowa NR RGPI.IV.7013.1.2019.RB

(projekt)

W dniu ……………….. roku w Barlinku, pomiędzy:

Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91 reprezentowaną przez:

Dariusza Zielińskiego - Burmistrza Barlinka

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………zwanym dalej Wykonawcą w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

„Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II - budynek zaplecza stadionu”

w ramach projektu:

Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń

sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego

w Barlinku

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

2014-2020, Oś priorytetowa 9, Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w

sferze  fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

(Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.09.03.00-32-0025/18-00 z dnia 13.12.2018r.)

w   zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do umowy:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);

- projektach budowlanych (część opisowa i rysunkowa);

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- oferty Wykonawcy z dnia ……………..2019r.;

- kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

- harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:

- częściową  rozbiórkę zaplecza  sportowo-administracyjnego stadionu miejskiego w Barlinku;

- budowę nowego obiektu w części wyburzonej oraz budowę  z przebudową istniejącego zaplecza socjalnego mieszącego się w części dwukondygnacyjnego obecnego budynku o  powierzchni zabudowy 530,4 m2 i powierzchni użytkowej 718,29 m2;

- budowę wewnętrznej  instalacji: wodociągowej, sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej i elektrycznej w części nowo projektowanej i części podlegającej przebudowie;

- przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej;

- budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- budowę instalacji odgromowej;

- wpięcie się nowo wybudowanych instalacji do istniejących sieci;

- zagospodarowanie terenu (m. in. wykonanie: ogrodzenia, przebudowa miejsc postojowych, nawierzchni utwardzonych i posadzek w sąsiedztwie budynku, nasadzeń).

- Zakres rzeczowy robót ujętych w zamówieniu obejmuje m. in:

  - wykonanie pomiarów geodezyjnych;

  - wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla budynku;

  - zabezpieczenie robót;

  - wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej;

  - wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych;

  - pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy;

  - pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy;

  - wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;

  - wykonanie badań elektrycznych, kominiarskich, wody, prób szczelności instalacji i uruchomienia kotłowni, odbiory zewnętrzne  instalacji i zagospodarowania terenu;

  - zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizację powstałego w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych materiału budowlanego i ziemi;

  - wykonanie badań i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał uszczegółowienia w stosunku do dokumentacji projektowej. Zakres uszczegółowienia określony został w rozdziale IV pkt 7 SIWZ.

5.   Wykonawca przez okres trwania robót budowlanych zabezpieczy możliwość bezpiecznego

korzystania z boiska sportowego i kortu tenisowego w zakresie i w uzgodnieniu z zarządcą terenu

działającego w imieniu Zamawiającego tj.: z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z

o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 oraz umożliwi stałe zasilanie w energię elektryczną i wodę  dla

dotychczasowych odbiorców.

6.   Wykonawca oświadcza, ze dokonał wizji w terenie oraz dokonał własnych pomiarów  i obliczeń i

nie wnosi żadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

7.  Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i

ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy.

8.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejszą umową, SIWZ,

dokumentacją techniczną, ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

harmonogramem rzeczowo - finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i

obowiązującymi przepisami.

§ 2

Termin wykonania

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie - od dnia przekazania placu budowy po podpisaniu umowy;

- zakończenie - do dnia …………. 2020r. (włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynikające ze złożonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ……………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………./100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej (zgodnie z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robót oraz ilości jednostek wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę ilości robót, jakie uważa za niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca wykona każde z poniższych poleceń:

- zmniejszenie lub zwiększenie robót;

- pominięcie wskazanej roboty;

- wykonanie roboty nieprzewidzianej.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wiosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 do 9.

- Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

- Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 3 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

- Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 3, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym należy je wycenić przyjmując następujące założenia:

  - dla robocizny należy zastosować stawkę przyjętą w kosztorysie ofertowym,

  - materiały należy wycenić wg cen zakupu z przedstawionych Zamawiającemu wraz z kosztorysem powykonawczym faktur zakupowych,

  - składniki cenotwórcze należy przyjąć z kosztorysu ofertowego,

  - dla sprzętu i transportu należy przyjąć ceny nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwie

„SECOCENBUD” za poprzedzający kwartał oraz nakłady rzeczowe określone w Katalogu

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie dostępnych katalogów lub kalkulacji własnych

zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7.

- Przed rozpoczęciem robót wynikających ze zmian należy sporządzić protokół konieczności wraz z wyliczeniem ceny o której mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia  pomiędzy stronami.

§ 4

Płatności

- Całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami częściowymi, które będą obejmować prace wykonywane w danym okresie do łącznej wartości 90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury częściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych i dokumenty rozliczeniowe potwierdzone przez Inspektora .

- Inspektor w imieniu Zamawiającego dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonych przez Wykonawcę rozliczeń.

- Faktura końcowa oraz faktury częściowe będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej dostarczenia łącznie z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale  podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

§ 5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy;

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - przejęcie placu budowy i przygotowanie do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

a) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla wykonania

zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają

być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez

Zamawiającego, jako miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy,

c)  zapewnienie pełnego zabezpieczenia placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia;

d)  uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie w oparciu o dokumentację odbioru i

sprawdzenie elementów budowlanych  i instalacji;

2)   opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego prac związanych z realizacją przedmiotu

umowy i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego;

3)   zapewnienie sobie we własnym zakresie i na własny koszt  zaplecza socjalnego oraz

niezbędnych mediów;

4)  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 z materiałów

własnych, posiadanie wszystkich urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia -

urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach prawa budowlanego; na

każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Wykonawca obowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną;

5)   przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy,

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwienie

wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i

udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

6)  przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego na

placu budowy i poza nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej

budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających

ze sposobu działania;

7)  jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

8)  niezwłoczne powiadamianie Inspektora o wykonaniu robót zanikających lub ulegających

zakryciu;

9)  zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu

przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

10)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego lub

innych osób z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu

pierwotnego;

11)  utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz

niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych

itp.;

12)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

- deklaracji zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów i urządzeń,

- oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,

- przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;

13)  przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego

wykonania;

14)   usunięcie po zakończeniu robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza

itp. oraz pozostawienie całego placu budowy i wszystkich pomieszczeń w stanie czystym  i

nadającym się bezpośrednio do użytkowania;

15)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w oparciu o dokumentację

odbioru i sprawdzeń elementów budowlanych i instalacji.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające co do:

1)  ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe;

2)  warunków hydrologicznych i meteorologicznych;

3)  rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia

wszelkich usterek, jakie w nich mogą powstać;

4)  środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy;

5)  zaplanowania prac.

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz będą:

1)  kierownik budowy - w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

……………………………………………;

2)  kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w osobie:

……………………………………………;

3)  kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  elektrycznych i

elektroenergetycznych w osobie: …………………………………………… .

§ 7

Kary

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy;

- nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robót w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy potwierdzony przypadek;

- nie zastosowania się Wykonawcy do postanowień § 5 - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 5 i 6, w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadkach, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 niezależnie od naliczonej kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w § 14 pod  rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej w czasie obowiązywania gwarancji - w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego zgodnie z §10 ust. 5;

- niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób (pracowników) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- braku udokumentowania zatrudnienia przy realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby wymienionej w §17 ust. 1 - w wysokości 2.000,00 (dwa  tysiące złotych 00/100)  za każdy miesiąc w okresie realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy (podwykonawcy) ma uprawnienie do zastępczego wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się o czyjąkolwiek zgodę na dokonanie tych czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia -z początkiem tego dnia;

- za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.

§ 8

Ubezpieczenie

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa brutto zamówienia podana w ofercie przetargowej.Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym mowa wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy.

3. Ubezpieczenie winno być zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót do daty końcowego odbioru

robót (przyjmuje się okres 30 dni od daty zakończenia robót).

§ 9

Wady

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- odebrać przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, wyznaczając termin na usunięcie wad, a w przypadku jego niedotrzymania – usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem:

  - żądać usunięcia wady wyznaczając termin na usunięcie, a w przypadku jego niedotrzymania – usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z  przeznaczeniem:

a)    żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b)    żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi,

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia powstałych szkód.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki.

- Na życzenie którejkolwiek ze stron istnienie wady może być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin.

- Na życzenie którejkolwiek ze stron usunięcie wad potwierdzane jest protokołem.

- Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zgody  na usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.

§ 10

Odbiór

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty:

- sprawozdanie techniczne zawierające co najmniej:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,

- ewentualne uwagi dotyczące realizacji robót;

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami na kopiach rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego – z naniesionymi adnotacjami projektanta co do klasyfikacji zmian (jeśli jest to wymagane);

- geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą;

- oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i  b) ustawy - Prawo budowlane;

- deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów;

- receptury i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne;

- świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.;

- niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami;

10)   instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty

pozwalające ocenić zgodność zainstalowanego wyposażenia z wymaganiami SIWZ, itp.

dokumenty.

  - Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń albo usunięcia zgłoszonych w okresie obowiązywania gwarancji wad.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze złożeniem dokumentów wymienionych w ust. 1 albo zgłoszenia usunięcia wad.

  - Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1 albo nie usunął wad.

  - Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że strony postanowią inaczej.

  - Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

  - Z czynności odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed upływem gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.

  - Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

  - Z czynności każdego odbioru  sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) określenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporządzenia protokołu;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;

4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyły;

5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy;

8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze;

9) podpisy uczestników odbioru.

  - Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana       w protokole.

  - Uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie w oparciu o niezbędne badania i próby.

§ 11

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……. miesięcy licząc od dnia odbioru robót. Odrębny dokument gwarancji, określający jej warunki i termin, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjętym w § 10 ust. 5, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 12

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość

przedmiotu zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w

przedmiocie zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których

przedmiot ten miał być przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe

wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia  zażądał oraz za wady tkwiące w

dostarczonych materiałach.

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z upływem terminu gwarancji.

5. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do

Wykonawcy z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o

którym mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie określonym przez Zamawiającego;

- Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 14

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom na następujących zasadach:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedstawiony został projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający;

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 2, wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy, uważać się będzie za ich akceptację;

- W przypadku dostaw lub usług przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 ustawy Pzp;

- W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

- Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania:

- umowa wymaga formy pisemnej;

- terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub podwykonawcy;

- wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym;

- umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót;

- umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady.

- Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku bezzasadnego uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty.

- Czynność o której mowa w ust. 4 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

albo,

- dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego pracą, poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.

10. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym podwykonawcą mają odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczące podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

2.  Najpóźniej w dniu jej zawarcia, Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty

Zabezpieczenia.

3.  Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia  z należności  za

częściowo wykonane roboty budowlane.

4.  Wysokość potrącenia z każdej wystawionej faktury będzie wynosić:

Wartość do potrącenia z faktur: (Wcz – Wzw) : n

Wcz- wartość całkowita zabezpieczenia

Wzw - wartość zabezpieczenia wpłacona przed podpisaniem umowy

n- połowa miesięcy z okresu na jaki została podpisana umowa

5.  Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu na

który została zawarta umowa.

6.   Jeżeli przed upływem  połowy okresu, na który zawarto umowę nie uzyskano całkowitej kwoty

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany  do wniesienia

brakującej kwoty w  pieniądzu lub w jednej z wymienionych form o których mowa w ust. 7.

7.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy

w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego, wskazany w rozdziale I  niniejszej SIWZ.

9.   Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148

ust. 2 ustawy Pzp.

10. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego

żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez

warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

11.  W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

12.   Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach:

- 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robót;

- 30 % kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

Adres siedziby

- Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia ……………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu siedziby. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną.

§ 17

Klauzula społeczna

- Wykonawca zobowiązuje się, że na potrzeby realizacji przedmiotu umowy zatrudni, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, co najmniej jedną osobę:

1)  bezrobotną (w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) lub

2)  niepełnosprawną (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 511) lub

3)  określoną w analogicznych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej/

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji umowy, a osoba ta powinna bezpośrednio uczestniczyć w realizacji robót objętych zakresem umowy. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z którąkolwiek z osób przed zakończeniem tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej w/w warunki, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o której mowa w ust.1 natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1 przy realizacji umowy w szczególności:

- zgłoszenie ofert pracy przedstawionych urzędowi pracy;

- odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez Urząd Pracy lub właściwą organizację zrzeszającą osoby niepełnosprawne;

3)   oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby z ust. 1, której dotyczy wezwanie

Zamawiającego.

- W przypadku jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zatrudnić osoby wskazanej w ust. 1 z przyczyn nieleżących po jego stronie, będzie on zobowiązany dostarczyć na dowód tego:

1)  oświadczenie informujące o braku możliwości pozyskania takich osób na rynku pracy;

2)  dokumenty potwierdzające  oświadczenie Wykonawcy;

3)  szczegółowy raport opisujący podejmowane przez Wykonawcę działania mające na celu ich

zatrudnienie.

- Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osób wskazanych w ust. 1 zdolnych do realizacji zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.

- Niespełnienie warunku należytej staranności i brak udokumentowanego zatrudnienia wymaganej przez Zamawiającego osoby może być podstawą do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, określonej w § 7 ust.1 pkt 13.

§ 18

Zmiany do umowy

- Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej :

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Zamawiający rozumie przez „nie sprzyjające warunki atmosferyczne”, warunki przy których nie dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,

- w przypadku innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego                          w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

- pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- konieczności wykonania robót zamiennych;

- zmiana sposobu rozliczania umowy;

- zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go                          z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego;

- zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia w tym:

- zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót,

- pominięcie pewnych robót,

- wykonanie robót nieprzewidzianych;

- zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia  ustalonego na podstawie przepisów o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę na podstawie ustawy z dnia 10 października  2002r.

(Dz. U. z 2018r, poz. 2177),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

d) jeżeli zmiany określone w ppkt a , b, c będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od zaistnienia w/w zmian

składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy w zakresie płatności

wynikających z faktur wystawionych  po zmianie w/w zasad,

e) wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne zmiany

wynagrodzenia dla każdego przypadku, jeżeli wystąpi oraz dokładne wyliczenie  kwoty

wynagrodzenia w związku z zmianami zasad,

f) wniosek dotyczący zmian, o których mowa w ppkt b i c  powinien obejmować jedynie te

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca  obowiązkowo poniesie w

związku z zatrudnieniem pracowników o umowę o pracę  lub umowę cywilnoprawną przy

realizacji przedmiotu zamówienia,

g) w terminie 10 dni od złożenia wniosku/ów  i  w przypadku  zaakceptowania, Strony

przystępują  do negocjacji w zakresie  zmiany wynagrodzenia brutto i podpisania aneksu

do umowy,

h) Zamawiający wyznacza datę podpisania aneksu do umowy;

- zmiana kierownika budowy;

- zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym;

- realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy;

- na skutek działania siły wyższej.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 19

Postanowienia ogólne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l ustawy Pzp.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA: