ZAŁ. Nr 10

DO  UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

z dnia 22 lutego 2007 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

MIASTA I GMINY BARLINEK NA LATA 2007 - 2009

|  |  |  |  | Okres realizacji | Nakłady finansowe w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego |  |  | Nakłady | Wydatki dotychczasowe | W tym planowane w poszczególnych latach |
|  |  |  |  | Rok | Rok |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|  |  |  |  | rozpo – częcia | zakończe- nia iinwest. | Ogółem | W tym środki własne | Ogółem | W tym środki własne | Ogółem | W tym Środki własne | Ogółem | W tym środki własne | Ogółem | W tym środki własne | Ogółem | W tym środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 400 | 40002 | Zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców gminy Barlinek – wg planu rozwoju sieci Spółki Wodnej „Płonia” | 2004 | 2010 | 6.080.000 | 1.215.000 | 210.000 | 15.000 | 1.270.000 | 50.000 | 1.000.000 | 535.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi ul. Wyspiańskiego | 2004 | 2006 | 423.000 | 423.000 | 23.000 | 23.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60016 | Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras w tym: droga łącząca ul. Kombatantów z ul. Szosową i ul. Widok (I etap) | 2006 | 2010 | 1.500.000 | 810.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 200.000 | 500.000 | 200.000 |
| 4 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej do Mocvzydła | 2006 | 2009 | 4.050.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.400.000 |
| 5 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Przychodnia, BOK – sala widowiskowa i budynek administracyjny, Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2005 | 2008 | 2.190.000 | 430.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 614.000 | 300.000 | 1.569.000 | 123.000 | 0 | 0 |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie i terenów przyległych do jeziora w tym „System Mostkowo” i „System Barlinek” | 2004 | 2010 | 2.7.599000 | 9.229.000 | 167.000 | 67.000 | 3.000 | 3.000 | 300.000 | 300.000 | 11.880.000 | 3.810.000 | 12.430.000 | 4.040.000 |
| 7 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Fabryczne | 2007 | 2011 | 402.000 | 402.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 145.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 8 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Okrętowej | 2006 | 2007 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZAŁ. Nr 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 900 | 90095 | Rekultywacja wyeksploatowanych wysypisk Rychnów i Strąpie | 2004 | 2008 | 980.000 | 315.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 400.000 | 150.000 | 565.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 10 | 900 | 90095 | Budowa uzbrojenia w ulicy Fabrycznej w Barlinku | 2006 | 2008 | 800.000 | 400.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 600.000 | 300.000 | 170.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 11 | 900 | 90095 | Budowa promenady nad brzegiem jeziora Barlineckiego na odcinku od ul. Strzeleckiej do hotelu „Limba” w tym zagospodarowania parku w delcie Młynówki | 2004 | 2009 | 1.000.000 | 387.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 100.000 | 364.000 | 101.000 |
| 12 | 921 | 92116 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego w mieście i gminie Barlinek, w tym budowa biblioteki | 2007 | 2012 | 1.2.000000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | 926 | 92601 | Modernizacja obiektów sportowych – stadion miejski oraz budowa boiska treningowego przy PG Nr 1 przy ul. Leśnej | 2006 | 2009 | 6.150.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 200.000 | 200.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.945.000 | 945,000 |
| OGÓŁEM | 63.674.000 | 23.311.000 | 458.000 | 163.000 | 2.068.000 | 848.000 | 4.309.000 | 2.830.000 | 21.476.000 | 7.445.000 | 22.231.000 | 7.978.000 |

Uwagi: 1. Realizacja inwestycji wyszczególnionych w planie będzie możliwa po uzyskaniu niezbędnego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

2. Zakłada się również że na środki własne składać się będą kredyty i pożyczki.

3. Zgodnie z odpowiednimi przepisami kredyty zaciągane na refinansowanie nie wchodzą do limitów zadłużenia.

4. Środki własne z poz. 3 pozyskiwane będą również przez Spółkę Wodną „Płonia” w Barlinku.

5. Zadanie w pozycji 8 w 2007 roku planuje się finansować z wydatków niewygasających z 2006 roku