Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII/368/2008

Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 30 października 2008 r.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY BARLINEK

na lata 2009 - 2030

Barlinek, wrzesień 2008 r.

Opracowanie programu  Grzegorz Przybylski inspektor ds. ochrony środowiska w referacie gospodarki mieniem komunalnym i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Barlinku.

SPIS TREŚCI

- Wprowadzenie...................................................................................................... 3

- Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego........................................................ 3

- Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające..................................................................  4

- Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Barlinek ............................................................................................................... 6

- Finansowe aspekty realizacji programu..............................................................  8

- Harmonogram rzeczowy realizacji programu...................................................... 9

- Podsumowanie .................................................................................................... 9

8.   Załączniki............................................................................................................. 11

Spis załączników

1. Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. azbestu obowiązujących w Polsce.

2.Wykaz firm posiadających pozwolenie na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Barlinek prac, w wyniku których powstają odpady zawierające  azbest – stan na dzień 30.06.2008 r.

3 i 4. Druki informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

1.   Wprowadzenie

Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których używano azbestu. Są to głównie wyroby stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, rury kanalizacyjne i wodociągowe oraz elementy izolacyjne. Azbest wykorzystywany był również między innymi przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, np. piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, siatek azbestowych; do produkcji farb, pokostów, klejów, płytek i wykładzin podłogowych i koców gaśniczych.

W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do eksploatacji. Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju importowano głównie z byłego ZSRR i Kanady. W latach 70 ubiegłego wieku sprowadzano do kraju ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywany był przede wszystkim (ok. 85 %) do wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45 % pokryć dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt                                     w nowobudowanych pokryciach dachowych, zmniejszył się o 30%. Znaczącą pozycję                w bilansie wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe. Szacuje się, że jest ich ok. 600 tys. ton. Znaczna ilość wyrobów azbestowych stosowana jest w hutnictwie i przemyśle ceramicznym. Jest to ok. 60 tys. ton. Masę będących w użyciu wyrobów małogabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze, ocenia się na 100 tys. ton.

Potrzeba opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta       i gminy Barlinek na lata 2009– 2014 zawarta została w Planie Gospodarki Odpadami dla Niasta i Gminy Barlinek.

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

2.  Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest to minerał (minerał) o strukturze włóknistej występujący w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, nie jest przewodnikiem ciepła, ma właściwości dźwiękochłonne i jest dość odporny na działanie czynników chemicznych.

Powyższe właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym, znajdując zastosowanie w bardzo wielu wyrobach przemysłowych          i używanych w życiu codziennym.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie ich grupy:

„wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000kg/m3, są to słabo związane artykuły azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące.

„wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000kg/m3, zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie występuje wówczas, gdy powstaną warunki, które stwarzają możliwości uwalniania się włókien azbestowych z wyrobów do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania wyrobów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest został zaliczony do dziesięciu najgroźniejszych substancji powodujących zanieczyszczenie na ziemi. W związku z tym, znajduje się on w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna              o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się       z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą  niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3 : 1. Włókna te wdychane przez organizm żywy (człowieka) przedostają się do pęcherzyków płucnych,           z których nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci różnych schorzeń jak: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające

Od 1997 r. w Polsce obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzony został ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 3, poz. 20 ze zm). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjęty przez Radę Ministrów        w dniu 14 maja 2002 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa. Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki  gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli                          i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Obowiązkiem właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie burmistrzowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o: wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone    (zał. 3 i 4)

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest; ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; - posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego   i socjalnego zapewniającego - prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu; - zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest                     z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu,  stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004 r.

Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji           o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem                          na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Barlinek

Określenie szacunkowych ilości azbestu na terenie Miasta i Gminy Barlinek.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Burmistrza Barlinka przez właścicieli i zarządców nieruchomości, określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie Miasta i Gminy Barlinek. W roku 2005 zostało wystosowane pismo wraz z wnioskiem do wszystkich sołtysów gminy Barlinek zawiadamiające o przedkładaniu informacji o wyrobach zawierających azbest, celem rozprowadzenia w swoich sołectwach. Również w prasie lokalnej ukazały się informacje         o azbeście i o zgłaszaniu jego występowania do Urzędu Miejskiego. W 2005 roku od właścicieli nieruchomości z Gminy Barlinek wpłynęły 22 zgłoszenia. W 2006 r., zgłoszenia dokonało 4 właścicieli nieruchomości. Natomiast w 2008r. powyższą informację złożył Klub sportowy z Mostkowa. Dodatkowo zebrano informacje o ilości i miejscach występowania azbestu na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe „PIAST”, „LUKARY”      i „ASTRA” i wspólnoty mieszkańców – Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także od: Agencji Nieruchomości Rolnych – Jednostka Gospodarcza Zasobu w Myśliborzu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Spółki wodnej „PŁONIA” gdzie wskazano miejsca występowania azbestu. Zebrane informacje przedstawiono w poniższych tabelach.

Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Barlinek - zarządcy (stan na 30.06.2008 r.)

| Posiadacz, zarządca | Rodzaj wyrobu | Miejscowość | Ilość - m2 | Ilość - tony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.M. "PIAST" | płyty azbestowo-cementowe | Barlinek | 27,35 | - |
| S.M. "LUKARY" | pokrycie dachowe - eternit | Lutówko | 180,0 | - |
| ANR Jednostka Gospodarcza Zasobu w Myśliborzu | pokrycie dachowe - płyty azbestowo-cementowe | Żelice | 1480,0 | - |
|  |  | Rychnów | 3080,0 | - |
|  |  | Mostkowo | 728,0 | - |
|  |  | Barlinek | 480,0 | - |
|  |  | Brunki | 7760,0 | - |
|  |  | Stara Dziedzina | 2770,0 | - |
| Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | płyty faliste azbestowo-cementowe | Barlinek | 880,6 | - |
|  |  | Mostkowo | 100,0 | - |
| S.M. "ASTRA" | pokrycie dachowe - płyty azbestowo-cementowe | Mostkowo | 650,0 | - |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | pokrycie dachowe - płyty azbestowo-cementowe | Barlinek | 126,0 | - |
| Spółka Wodna "PŁONIA" | pokrycie dachowe - płyty azbestowo-cementowe | Barlinek | 150,0 | - |
| Spółka Wodna "PŁONIA" | rury i złącza | Barlinek | - | 8,37 |
|  |  | Podgórze | - | 2,25 |
|  |  | Płonno | - | 12,20 |
|  |  | Krzynka | - | 9,60 |
|  |  | Mostkowo | - | 7,30 |
|  |  | Strąpie i Nowa Dziedzina | - | 16,70 |
|  |  | Rychnów | - | 15,20 |
| MKS „POGOŃ II Mostkowo” - Barlinek | pokrycie dachowe - płyty azbestowo-cementowe | Mostkowo | 180,0 | - |

Inwentaryzacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Barlinek – osoby fizyczne (stan na 30.06.2008 r.)

| Lp. | Nazwa, rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Miejsce (miejscowość) występowania wyrobu zawierającego azbest | Jednostka miary [m2] | Liczba osób |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Osina | 768 | 2 |
| 2. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Ożar | 3496 | 6 |
| 3. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Okunie | 100 | 1 |
| 4. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Moczkowo | 23 | 1 |
| 5. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Dzikowo | 200 | 1 |
| 6. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Mostkowo | 1246 | 3 |
| 7. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Stara Dziedzina | 80 | 1 |
| 8. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Strąpie | 1341 | 2 |
| 9. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Wiewiórki | 33 | 1 |
| 10. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Żydowo | 880 | 3 |
| 11. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Jarząbki | 120 | 1 |
| 12. | Płyty faliste azbestowo-cementowe Eternit | Barlinek | 103 | 3 |

Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych, w których występują elementy zawierające azbest znajduje się w referacie gospodarki mieniem komunalnym i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Barlinku.         Z analizy przedłożonych informacji wynika, że na terenie Gminy Barlinek dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych, tj. ok. 98 %, pozostała ilość azbestu znajduje się w rurach i złączach azbestowo-cementowych.

Informacje te są podstawą opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest     z terenu miasta i gminy Barlinek.

5.  Finansowe aspekty realizacji programu

Zgodnie z art. 406 pkt. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) środki gminnych funduszy przeznacza się na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

1. Zakłada się, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2009 – 2030. Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania 80 % kosztów całkowitych – kosztów utylizacji i kosztów demontażu - usuwania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może być realizowane wyłącznie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie – funduszu na dany rok. Ustala się zwrot kosztów ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Barlinku dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w części, w której właścicielami są osoby fizyczne, związanych   z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Barlinek. Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Barlinka.

2. Wysokość środków finansowych na realizację programu będzie corocznie określana w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budżecie Gminy.

6. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Zarządzenia Burmistrza Barlinka w sprawie warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji. | IV kwartał 2008 |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 2008 - 2030 |
| 3. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2008 - 2030 |
| 4. | Monitoring i ocena realizacji programu w ramach Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | 2008 - 2030 |

7.  Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach                        i  technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność                w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

Najważniejsze jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie              i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat                   i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane                   i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające                   z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów                    i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją usuwaniem azbestu. Przewiduje się, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

8.  Załączniki.

Załącznik 1

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

I. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2006 r. Nr 156,           poz. 1118 ze zm.).

W  przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ może nałożyć, 
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa 
w ust. l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2.Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, ze zm.)
Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających
azbest,  produkcji  wyrobów zawierających  azbest  oraz  obrotu  azbestem i  wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r.  nastąpił zakaz obrotu tymi płytami.  Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

3.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych          (Dz. U. Nr 11, poz. 84, ze zm.).

Ustawa reguluje problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych,            w tym  niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251, ze  zm.).

Zgodnie z Art.  l  ust.  l  ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów     i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne     i   organizacyjne   dotyczące   składowisk odpadów.  Ustawa  wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób  ich  opiniowania i  sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania.

5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, ze zm.)

Zgodnie z Art. l ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania      z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa   reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,  ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, ze zm.). Ustawa reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.    o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia       w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

7. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199,  poz. 1671 ze zm).

Ustawa  reguluje zasady  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania     w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach      A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego  przewozu  drogowego  towarów  niebezpiecznych (ADR).  Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych.  Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

8. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  z   2005 r. Nr 10 , poz. 72).

II. Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych           w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2007 Nr 100, poz. 686)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.                w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zm).

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr l, poz. 12).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu     i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów  (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu           i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania   azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,  poz. 1876).

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm).

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 ze zm.).

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października    2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów   (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

III. ZARZĄDZENIA:

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

Załącznik Nr 2

WYKAZ

przedsiębiorców, którzy uzyskali pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Barlinek na podstawie

art. 17 ustawy o odpadach (Dz. .U. z 2007r., nr 39, poz.251 ze zm.)  – stan na dzień 30.06.2008 r.

| Lp. | nazwa przedsiębiorstwa | nr decyzji | z dnia | ważna do: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „EKO MYŚL” Sp. z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz | SR-Ś-6/6619/5/04 | 7.09.2004r. | 7.09.2014r. |
| 2. | 'EKOLOGIA FAIR PLAY” S.C. ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno | OSR.III.7645/14/05 | 14.03.2005r. | 31.03.2015r. |
| 3. | IKAR S.C. Kruszwin 7 74-300 Myślibórz | OSR.III.7645/13/05 | 9.03.2005r. | 31.01.215r. |
| 4. | P.H.U. „SANBUD” ul. Boh. Warszawy 76/1 74-300 Myślibórz | OSR.7645/61/02 | 26.06.2002r. | 31.05.2012r. |
| 5. | Zakład Usługowo-produkcyjny „DACHY” Waldemar Skowroński ul. Wojska Polskiego 30 74-400 Dębno | OSR.III.7645/67/05 | 24.08.2005r. | 31.12.2014r. |
| 6. | Zakład Ogólnobudowlany Czesław Klemencki Plac Św. Floriana 4b 74-304 Nowogródek Pomorski | OSR.7645/91/02 | 10.12.2002r. | 30.10.2012r. |

Załącznik nr 3

........................................                                          .................................dnia .......................

(Nazwisko i imię władającego nieruchomością)                                                              (Miejscowość)

.............................................

(Adres)

.............................................

Urząd Miejski w Barlinku

ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

I N F O R M A C J A

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.10.2002 r. (Dz.U. nr 175, poz. 1439) przedkładam informację dotyczącą rodzaju, ilości        i miejscu występowania azbestu.

Imię, nazwisko, adres wnioskodawcy .....................................................................................

Gmina .....................................................          Powiat ...........................................................

Województwo ...........................................................

Informacje za okres .................................... określające stan na dzień ....................................

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest1 | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Jednostka miary (m2) | Ilość (t) | Uwagi2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Objaśnienia:

1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie;

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa;

- rury i złącza azbestowo-cementowe;

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest;

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe;

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione;

- szczeliwa azbestowe;

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki;

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych;

- papier i tektura;

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

- Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest oraz określić ich stan – stopień uszkodzenia.

...................................................................

(Data i podpis składającego informację)

Załącznik  nr 4

........................................                                          .................................dnia .......................

(Nazwisko i imię władającego nieruchomością)                                                              (Miejscowość)

.............................................

(Adres)

.............................................

Urząd Miejski w Barlinku

ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST,

KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

(opracowana na   podstawie   art. 163   ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/  oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki   Socjalnej      z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz   wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest - Dz.U.03.192.1876).

1. Miejsce, adres ......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, ...........................................................................................

............................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...........................................................................

............................................................................................................................................

3. Tytuł własności ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .....................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Ilość (m2 , tony)3) ................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .....................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ..........................................................................................

a) sposób ...............................................................................................................................

b) przez kogo ........................................................................................................................

c) termin ...............................................................................................................................

8. Inne istotne informacje) .....................................................................................................

...............................................................................................................................................

....................................................

(Data i podpis)

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.