RI.III.7092/1/07/08				         		Barlinek, dnia 23 grudnia 2008 r.

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

„Budowę Cmentarza Komunalnego w Barlinku (I etap)”

Gmina Barlinek uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodatnie w załączniku nr 10 do SIWZ w § 34 punktu 9 i 10, które otrzymują brzmienie:

„9. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować prace wykonywane w danym okresie do wartości 70 % wynagrodzenia umownego.

10. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez zamawiającego.”

…………………………………….

Podpis kierownika jednostki