Załącznik nr 8

UMOWA (PROJEKT)

o pełnienie czynności inspektora nadzoru

W dniu ………… 2009r. w Barlinku pomiędzy Gminą Barlinek zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Siarkiewicza- Burmistrza Barlinka

a ………………………………………………………………………………………………, zwany w dalszej części „Inspektorem” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonegoart. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Inspektor  przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru w branżach: budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu: Budowa cmentarza komunalnego w Barlinku (etap I)

- Zakres rzeczowy nadzoru obejmuje:

  - Przyłącza sieci wodociągowej;

  - Budowa sieci energetycznej z przyłączami i oświetleniem;

  - Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego;

- Szczegółowy zakres prac zawarto w projektach budowlanym, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

- Na w/w inwestycje wartość zamówienia szacuje się na 2.500.000 zł.

- Inspektor zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do:

- reprezentowania Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy z generalnym Wykonawcą, z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kierowania się jedynie zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia, przy wydawaniu swoich decyzji, opinii,

- podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową o realizację tych robót,

- obowiązkowej obecności przy przekazaniu placu budowy,

- obecności na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu (potwierdzonej wpisem                     w dzienniku budowy), raz w tygodniu w Urzędzie Miejskim w Barlinku lub na wezwanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności;

- występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie                   w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem,      w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności                             i obniżenia kosztów,

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu                    i stosowania w budownictwie,

- dokonywania stosownych wpisów w dzienniku budowy,

- odbiór robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci przekazywanych do eksploatacji,

- potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek,

- kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury Wykonawcy,

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych umową, uzgadnianie ich zakresu i ilości, oraz dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności,

- podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie,

- żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

- wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem              i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

- koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- dyspozycyjności, posiadania własnego środka transportu i telefonu komórkowego;

- wykonywania innych czynności uzgodnionych z Zamawiającym, związanych z nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w ust.1 i 2  oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

4. Inspektor oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ramach zawartej umowy oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcie nastąpi w momencie przekazania placu.

  - zakończenie nastąpi w dni 31 marca 2010.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania usługi w przypadku wydłużenia cyklu realizacji inwestycji.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru                    w kwocie……………… zł brutto (słownie: ……………………………………......……..zł).

- Wynagrodzenie jest stałe i niezmienne przez okres objęty niniejszą umową, niezależnie od zmiany wartości nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu zakończenia zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty związane                            z  wykonaniem usługi, w tym podatek VAT w wysokości 22%.

§ 4

Rozliczenia i terminy płatności

- Rozliczenie Inspektora za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Inspektor wystawi fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, proporcjonalnie do zaawansowania robót, do wartości 70 % wynagrodzenia umownego.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty jej otrzymania łącznie z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiającego.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Należność za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora              w…………………………..………… nr ……………………………………………………

§ 5

Gwarancja i rękojmia

- Inspektor udziela Zamawiającemu gwarancji jakości realizacji zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy.

- Inspektor ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikłe                               z nienależytego sprawowania nadzoru na podstawie innych obowiązujących przepisów, w tym Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Odszkodowania i kary umowne

1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn zależnych od Inspektora – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego;

- za nieobecność na nadzorowanej budowie w terminach i okolicznościach określonych                 w niniejszej umowie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień nieobecności ;

- za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego;

- w przypadku stwierdzenia usterek lub wad jakościowych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w nadzorowanych robotach - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn innych niż zapisano w art.145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;

- za opóźnienia w zapłacie faktur - w wysokości odsetek ustawowych.

3. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Inspektorowi wynagrodzenia.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art.145 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- w razie ogłoszenia upadłości Inspektora,

- w razie wydania nakazu zajęcia majątku Inspektora,

- w przypadku nie podjęcia przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn, bądź ich przerwania na okres dłuższy niż 14 dni,

- w przypadku wykonywania obowiązków w sposób nie należyty.

2. Inspektorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:

- Zamawiający zwleka z zapłatą faktur częściowych ponad 30 dni mimo pisemnych wezwań Inspektora,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru faktury,

- Zamawiający powiadomi Inspektora, że wskutek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inspektora.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, w formie pisemnej, z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Inspektor oraz Zamawiający  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót              w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 8

Postanowienia końcowe

  - W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor  zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, które polega na skierowaniu do Zamawiającego konkretnego roszczenia.

  - W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor  lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

  - Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

  - Składnikami niniejszej umowy są:

- oferta Inspektora – załącznik nr 1.

- projekty budowlane- załącznik nr 2

  - Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa dla Inspektora.

INSPEKTOR:								ZAMAWIAJĄCY: