Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/539/2009

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.02.2009 r.

| WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji |  | Źródła finansowania | Łączne nakłady. | Dotychczasowe nakłady (w PLN) (poniesione do 31.12.2007 r.) | Lata / Koszty w PLN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rozp. | zak. |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | INWESTYCJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej do Moczydła. | Gmina Barlinek. | 2006 | 2010 | ogółem | 1 557 379,00 | 47 379,00 |  | 10 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 557 379,00 | 47 379,00 |  | 10 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 557 379,00 | 47 379,00 |  | 10 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 Uchwały nr XXXV/539/2009

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.02.2009 r.

| WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji |  | Źródła finansowania | Łączne nakłady. | Dotychczasowe nakłady (w PLN) (poniesione do 31.12.2007 r.) | Lata / Koszty w PLN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rozp. | zak. |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 |
|  | INWESTYCJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przebudowa szatni oraz obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Barlinku. | Gmina Barlinek. | 2011 | 2012 | ogółem | 2 600 000,00 |  |  |  |  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 300 000,00 |  |  |  |  | 650 000,00 | 650 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 300 000,00 |  |  |  |  | 650 000,00 | 650 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 300 000,00 |  |  |  |  | 650 000,00 | 650 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/539/2009

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.02.2009 r.

| WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji |  | Źródła finansowania | Łączne nakłady. | Dotychczasowe nakłady (w PLN) (poniesione do 31.12.2007 r.) | Lata / Koszty w PLN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rozp. | zak. |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 |
|  | INWESTYCJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego. | Gmina Barlinek. | 2008 | 2010 | ogółem | 2 821 399,28 |  | 545 899,28 | 160 500,00 | 2 115 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 050 000,00 |  |  |  | 1 050 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 771 399,28 |  | 545 899,28 | 160 500,00 | 1 065 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 771 399,28 |  | 545 899,28 | 160 500,00 | 1 065 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |