### Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku mieszkalnego 35 rodz. położonego w Barlinku  przy ul. Kombatantow nr 1.

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku w nawiązaniu do rozdziału X SIWZ i art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

Poniżej przedstawiamy treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1: W pkt. 5.0 SIWZ podano termin wykonania zadania do dnia 14 sierpnia 2009r., natomiast w projekcie umowy w § 3 pkt. 3 termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 sierpnia 2009r. Prosimy o podanie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Obowiązujący termin wykonania zamówienia to 14 sierpnia 2009r.

Pytanie nr 2:W pkt. 2.0 SIWZ zamawiający wymaga aby oferent wykazał wykonanie nie mniej niż 3 zamówień w zakresie termomodernizacji budynków o kubaturze nie mniejszej niż 5.000m3 lub 30 mieszkań każdy. Natomiast załącznik nr 4 – wykonane w ciągu ostatnich 3 lat zadania polegające na wykonaniu termomodernizacji jedynie budynków mieszkalnych wielorodzinnych bez określenia ilości mieszkań i kubatury. Prosimy o sprecyzowanie tego warunku.

Odpowiedź: Wiążąca jest treść zasadnicza SIWZ, czyli oferent winien wykazać się referencjami dotyczącymi realizacji nie mniej niż 3 zamówień w zakresie termomodernizacji budynków o kubaturze nie mniejszej niż 5.000m3 lub 30 mieszkań każdy.