(  PROJEKT )

Załącznik  nr  6  do  specyfikacji

Numer sprawy  PM 2 / 1 / 2009

# UMOWA   NR    1   /  R   / 2009

#### zawarta  w  dniu  xx   xx  2009  r.  w  Barlinku  pomiędzy Przedszkolem Miejskim  Nr 2,  mającym siedzibę w Barlinku ul. Podwale 11, NIP: 597-16-87-947, Regon  210015543,   zwanym  dalej  w tekście  niniejszej  umowy  Zamawiającym, reprezentowanym  przez:

1. Teresę Staszak    -  Dyrektor  Przedszkola Miejskiego  w Barlinku.

a  firmą  ...  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr  z dnia  NIP nr  Regon zwanym  dalej  w  tekście  umowy  wykonawcą  reprezentowanym  przez:

1.

została  zawarta  umowa  następującej  treści:

§  1

Niniejsza  umowa jest  konsekwencją  zamówienia  publicznego  realizowanego na  podstawie art. 39, art. 40. 1. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo  zamówień  publicznych, Dziennik Ustaw z 2007 r.  Nr 223  poz. 1655  z późniejszymi  zmianami  oraz  następstwem  wyboru przez zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. W oparciu o  ustalenia komisji przetargowej  z  dnia xx.xx.2009 roku  i zatwierdzeniem  wyniku przetargu na remont; Remont pomieszczenia sali lekcyjnej z zapleczem techni- cznym i sanitarnym dla dzieci i zapleczem sanitarnym dla personelu, roboty ogólnobu-dowlane, roboty instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej. Przedszkole Miejskie Nr2, ulica  Podwale  11  w Barlinku. Zamawiający zleca a wykonawca przyj- muje do wykonania roboty pod  nazwą: Remont pomieszczenia sali lekcyjnej z zaple-czem technicznym i sanitarnym dla dzieci i zapleczem sanitarnym dla personelu, roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej.

#### §  2

## Załącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część jest kosztorys ofer-  towy sporządzony na podstawie przedmiaru robót  dostarczonego przez zamawiającego    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa kosztorys ofertowy. Roboty należy   wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz  na ustalonych niniejszą  umową  warunkach.

§   3

Strony  ustalają  następujące terminy  realizacji robót:

Przekazanie  placu  budowy............................. 2009  rok

Rozpoczęcie .....................................................2009 rok

Zakończenie  robót  remontowych  objętych umową ustala się do 80 dni kalendarzo-wych od dnia podpisania umowy.

§   4

Zamawiający  powołał  inspektora  nadzoru  w osobie pana Krystiana Szydłowskiego  zam. Barlinek   ulica Wylotowa 1/3  Zakres działania inspektora  nadzoru określają  przepisy Ustawy  z  dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dziennik Ustaw Nr 156 poz.1118 z dnia 01.09.2006 r. z późniejszymi zmianami

§  5

Wykonawca  ustala  kierownika  budowy  w  osobach:

1. Roboty  budowlane:

Ustanowiony Kierownik budowy działa  w ramach obowiązków ustanowionych  w ustawie Prawo budowlane.

§  6

Wykonawca zobowiązuje się  w czasie  trwania prac remontowo – budowlanych  na  terenie przekazanego  przez  zamawiającego  obiektu  do  utrzymania  ładu  i  porządku  przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się w budynku urządzeń i utrzy- manie ich w należytym stanie technicznym.

§  7

Wykonawca  zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy  od  szkód mogących wystąpić  i  od zdarzeń nagłych, losowych, oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie po-   winno objąć roboty  i  urządzenia  oraz sprzęt budowlany.

§   8

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie   z  przedmiarem   z  materiałów   dopuszczonych do  obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwo-  ściach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiek- tom  budowlanym spełnienia wymagań podstawowych. Zastosowany wyrób budowlany  powinny spełniać  wszelkie wymogi  ustawy Prawo Budowlane  Art. 10. to jest na wyro-by budowlane wydano certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. Zamawiający -inspektor  nadzoru będzie  żądał  od wykonawcy  wyżej wymienionych  dokumentów. Wykonawca sporządzi protokółu przekazania dokumentów.

§  10

Wartość  robot zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi cena netto  plus podatek VAT razem brutto złotych słownie. Wynagrodzenie określone wyżej odpowiadające zakreso-

wi robót  przedstawionemu  w  przedmiarach robót,  jest  wynagrodzeniem  ofertowym, zawiera koszt podatku VAT, robót przygotowawczych  i  porządkowych, doprowadzenie

placu budowy do stanu pierwotnego, oraz koszty  innych podobnych czynności niezbęd-nych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie nie będzie podlegać walo-

ryzacji  przez  okres  realizacji  przedmiotu  umowy. W przypadku gdy zamawiający zaniecha realizację  w całości lub niektórych robót, nastąpi ograniczenie zakresu umo-

wnego oraz stosowna korekta wynagrodzenia wykonawcy bez prawa do odszkodowania  z tego tytułu.

§  11

W  przypadku, gdy do całkowitego  wykonania  przedmiotu  zamówienia wystąpi konie- czność wykonania  tak  zwanych robót dodatkowych, czyli  robót nieprzewidzianych  a  koniecznych do  wykonania  przedmiotu zamówienia - tak zwanych takich robót których  nie dało się przewidzieć  w chwili  zawierania umowy  a  zakres finansowy nie przekra-  cza 50  %  wartości ceny umowy rozpoczęcie wykonywania tych robót  może  nastąpić  jedynie na podstawie  protokółu konieczności i  zatwierdzonego  przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokółu konieczności przez zamawiającego  wykonawca  nie może rozpocząć wykonywania robót  dodatkowych. Wykonawca obowiązany jest wykonać ro-  boty dodatkowe na dodatkowe zlecenie zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów  i standardów, po podpisaniu  przez  strony  aneksu,  ustalającego  zakres rzeczowy, finansowy  i termin  realizacji. Wynagrodzenie  za roboty dodatkowe  o których mowa wyżej  będzie  ustalone kosztorysem powykonawczym  na  podstawie faktycznie wykonanych  robót. potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru Art. 67, ust. 1, poz. 6,  Prawo zamówień. publicznych)

§ 12

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zwanego dalej zabez-pieczeniem. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny cał-kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania  zama-wiającego  wynikającego z umowy jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości  5 % ( pięć % ) do ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, jak opisano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  punkt XV. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca prze- lewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.  Zabezpieczenie służy po-kryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wy- konawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70 % zabezpiecze-nia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwa- rancji jakości  nie może przekraczać  30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota w wyso-kości  30 % jest zwracana  nie później niż 15, dniu po upływie okresu rękojmi  za wady lub gwarancji jakości.

§ 13

##### Wykonawca   przyjmuje  na  siebie   następujące   obowiązki  szczegółowe:

##### 1.  informowania zamawiającego inspektora nadzoru o konieczności  wykonania robót  dodatkowych lub zamiennych w terminie jednego dnia od daty stwierdzenia konieczno-   ści ich wykonania tych robót  w formie protokółu konieczności wykonania robót.

2. informowanie  inspektora  nadzoru  o  terminie  zakrycia robót  ulegających zakryciu  Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych  faktach  inspektora  nadzoru, zobowiązany jest  aby wykonawca robót dokonał odkrycia robót lub wykonać otwory niezbędne do zbadania wykonania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na  koszt  wykonawcy robót.

3. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy wy-  konawcy w toku realizacji, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu  używalności.

§  13

Uzgodnioną  formą  odszkodowań  między  stronami   będą  kary  umowne;

- 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary  umowne w następujących przypadkach:

A/ za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej  umowie przedmiotów odbioru

w  wysokości  1 %  wynagrodzenia  umownego  za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

B/  za  nieterminowe  usunięcie stwierdzonych  w  czasie odbioru  technicznego  wad  i

usterek  w wysokości  1 %  wynagrodzenia  umownego  za  dany  przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego  na usunięcie wad i usterek.

C/  za odstąpienie  od  umowy  z przyczyn zależnych  od  wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia   umownego,

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne w  następujących  przypadkach :

A/  za  zwłokę  w przekazaniu  terenu  budowy  lub jego części  w stosunku do terminu

określonego  w  umowie  w  wysokości 100  złotych  za  każdy  dzień zwłoki

B/ za odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn zależnych  od zamawiającego  w  wysokości

10 %  wynagrodzenia  umownego, zgodnie z  art.  67  Prawo zamówień  publicznych.

W  razie   wystąpienia istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że wykonanie  nie-

leży  w  interesie  publicznym, czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili zawarcia  umowy. Zamawiający może odstąpić  od  umowy  w terminie siedmiu dni od  powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.  W  takim wypadku wykonawca może żądać

jedynie  wynagrodzenia  z tytułu wykonania części umowy.

C/ W przypadku zwłoki w zapłacie, wykonawcy  przysługuje  prawo naliczenia ustawo- wych odsetek.

§ 14

1.Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez osobę, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru.

2.Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w ter-minie 3 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez osobę, o której mowa w § 4 niniejszej umowy.

.

3.Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja  nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§  15

Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało na  podstawie faktur.

Ostateczne  rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie  protokółu odbioru robót. 60% wartości wykonanych robót płatne w 2009 roku, natomiast 40 % wykona-nych  robót płatne w 2010 roku. Dokumentem stwierdzającym stan wykonania robót stanowiącym podstawę  do wystawienia  faktury, będzie protokół odbioru robót wyka-zanych w kosztorysie ofertowym opracowanym  na podstawie przedmiaru robót otrzy-manego od  zamawiającego,  potwierdzonych  przez inspektora nadzoru.

§  16                                                                                                                                      Faktura  regulowane będą  w terminie  14 dniowym  licząc  od daty otrzymania   przez  zamawiającego  faktury. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy  będą płatna na konto wykonawcy wskazane na fakturze.

§  17

Wszystkie  zmiany   i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane wyłącznie w formie  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony, pod  rygorem nieważności.

§  18

W  przypadku  zaistnienia  sporu  w związku  z wykonaniem  niniejszej  umowy  o  wykonanie  robót  budowlanych w  trybie  zamówienia  publicznego, strony  są zobo-  wiązane wyczerpać  drogę  postępowania  reklamacyjnego. Uzasadnione roszczenia,

wykonawcy muszą  być  skierowane  na  piśmie  w formie  reklamacji do  zamawiają-cego który jest  zobowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadniczego roszczenia  w   terminie 21 dni  od  daty zgłoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego  lub nie udzielenia odpowie- wiedzi  w terminie, Wykonawca jest  uprawniony  do  wystąpienia   na  drogę  sądową

Sprawy  sporne dotyczące  niniejszej  umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo i  miejsco-wo  Sąd  dla Zamawiającego.

§  19

W  sprawach  nie uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Prawa  zamówień  publicznych,  Prawa  budowlanego  wraz  z  aktami wyko- nawczymi  oraz Kodeksu  Cywilnego.

§   20

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty objęte  niniejszą   umową, Bieg  terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru robót. Gwarancja  na  wszystkie  roboty  objęte  kosztorysem  ofertowym  wynosi  ( xxxxxx ) miesięcy słownie:

§  21

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach -  dwa  egzemplarze  dla  Zamawiającego  i  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy.

§   22

Integralną  część  niniejszej   umowy  stanowią  załączniki  jak  niżej:

- Kosztorys  ofertowy  sporządzony  na podstawie  przedmiaru robót.

2. Oferta  wykonawcy.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia.

Wykonawca:                                   Zamawiający: