## Umowa (projekt)

W dniu …………. 2010 roku w Barlinku, pomiędzy:

1. Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, mającą swą siedzibę przy ul. Leśnej 10, 74-320 Barlinek, NIP: 597-168-82-20, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr Lidię Kulczycką- Perske –Dyrektora szkoły

a

a………………………………………………………………………. zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

|  |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- |

§ 1

Przedmiot umowy

- W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego wzmocnienia fundamentów narożnika  budynku segment „ E’’ przed osiadaniem.

- Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  - Uzyskanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę,

  - Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania,

  - Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego, wraz niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia lub zezwolenia na budowę, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego z uwzględnieniem :

- Oceny stanu technicznego budynku szkolnego  Blok „ E’’( opracowanie 2009 r. )

- Opinii geologicznej określającej warunku gruntowo – wodne w związku z awarią budynku szkoły ( opracowanie 2009 r. )

- Projektu budowlanego ocieplenia budynku z kolorystyką elewacji ( opracowanie

2006 r. )

w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej,

  - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót -w ilości 5 egzemplarzy w formie pisemnej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej,

  - wykonanie przedmiarów robót w kolejności technologicznej ich wykonania -w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej,

  - sporządzenie kosztorysów inwestorskich -w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej,

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto nadzór autorski w trakcie przygotowań inwestycji do realizacji, a także 5 pobytów projektanta na budowie do czasu zakończenia budowy i uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie projektowanego obiektu.

- Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 5 nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

§ 2

Termin wykonania

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany do 30 kwietnia 2010r.

- Termin o którym mowa w pkt. 1 jest ostateczną data złożenia wniosku o pozwolenie lub zezwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach:

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- Przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających, terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.;

- Z niezależnych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych innych zaistniałych trudności.

§ 3

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie Wykonawcy dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej,

- Wydanie pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwoleń administracyjnych,

- Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej,

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy;

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, oram normami i normatywami.

- Wykonanie dokumentacji projektowej w sposób kompletny, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości.

- Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty.

- Przedłożenie Zamawiającemu koncepcji projektowych ze wstępnym oszacowaniem kosztów.

- Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeśli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów i urządzeń.

- Czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową.

- Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

- W przypadku, gdy w momencie procesu budowlanego okaże się że dokumentacja objęta niniejszą umowa jest niekompletna, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub dokonania zmian w wykonanej dokumentacji, uzyskania odpowiednich, wymaganych przepisami prawa zezwoleń i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający ma prawo dwukrotnie wezwać Wykonawcę do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek bezpłatnie dokonać aktualizacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca odpowiada za zgodność przedmiaru robót z projektem.

§ 4

Odbiór i przyjęcie dokumentacji

- Dokumentacja musi być wykonana w stanie kompletnym wraz z uzyskanymi wymaganych prawem pozwoleniami administracyjnymi oraz zapewniająca należyte wykonanie robót, które mają zostać zrealizowane na ich podstawie.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

- Projekt lub jego części stanowiący umówiony przedmiot odbioru powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i są wydane w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba że strony ustalą inny termin.

- O zauważonych wadach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, może:

- żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin                   z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy            i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku;

- odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego;

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wada nie da się usunąć               w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

- Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  i prawnych dokumentacji projektowej.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu w wysokości zgodnej z ofertą wykonawcy.

- Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy  …………………… (słownie: ……………………………………….…………………)

- Podstawę do rozliczenia stanowić będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.

§ 6

Warunki płatności

- Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować prace wykonywane w danym okresie do wartości 70 % wynagrodzenia umownego.

- Podstawą wystawienia faktury przejściowej jest potwierdzenie złożonego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury za przedmiot odbioru w terminie 7 dni licząc od daty odbioru.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawionych przez niego faktur w terminie do 14 dni od daty otrzymania (doręczenia) faktury wraz                       z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

- W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 2 lat na wykonaną i przekazaną dokumentację.

  - Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz              z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, nie spowodowane siłą wyższą, ani winą Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, nie spowodowane siłą wyższą albo winą Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji           w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Kary, o których mowa w ust. 2 podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Łącznie wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

- gdy wysokość kar umownych naliczonych ze względu na zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy wyniesie 30 %.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wysokość kar umownych naliczonych Zamawiającemu ze względu na okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 wyniesie 30 %.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Postanowienia szczegółowe

- Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą Alicję Pietrzak, tel. 095 7461-433.

- Wykonawca wyznacza do kontaktów ……………………………………….

§ 11

Warunki ogólne

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie nadające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralnymi częściami umowy są:

    - Ogłoszenie z dnia 02 marca 2010r.

    - oferta Wykonawcy

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: