(  Projekt  )

Załącznik  Nr  7  do  oferty.

Numer sprawy: PM 1  /  1 / 2010

# UMOWA   NR       / PM  / 2010

#### zawarta  w  dniu  xx.xx.2010  r.  w  Barlinku  pomiędzy Przedszkolem Miejskim  Nr 1,   z siedzibą  w Barlinku ulica Kombatantów 3, NIP: 597-16-88-160, Regon 2100015460,   zwanym  dalej  w  tekście  niniejszej  umowy  Zamawiającym, reprezentowanym  przez:

1. Renatę Olejnik    -  Dyrektor Przedszkola Miejskiego  w Barlinku.

a  firmą  ...  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr  z dnia  NIP nr  Regon zwanym  dalej  w  tekście  umowy  wykonawcą  reprezentowanym  przez:

1.

została  zawarta  umowa  następującej  treści:

§  1

Niniejsza  umowa jest  konsekwencją  zamówienia  publicznego  realizowanego na  podstawie art. 4  pkt. 8   w sprawie  wyceny  robót  budowlanych, tryb postępowania rozpoznanie cenowe  którego wartość nie przekracza  wyrażonej w złotych równowar-tości kwoty 14 000 euro, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicz-nych, Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113 poz. 759 na zadanie pod nazwą: remont pomie-szczeń zmywalni, remont sanitariatów dla personelu wraz z robotami towarzyszącymi. Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1, ulica Kombatantów3 w Barlinku, zleca a wyko-nawca przyjmuje do wykonania roboty pod nazwą: remont pomieszczeń zmywalni,  remont sanitariatów dla personelu wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku Przed- szkola Miejskiego Nr 1, ulica Kombatantów 3, w Barlinku.

#### §  2

## Załącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część jest kosztorys ofer-  towy sporządzony na podstawie przedmiaru robót dostarczonego przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa kosztorys ofertowy. Roboty muszą  być wykonane  zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami oraz  na  ustalonych  niniejszą  umową  warunkach.

§   3

Strony  ustalają  następujące terminy  realizacji robót:

Przekazanie  placu  budowy............. 2010  rok                                                                   Rozpoczęcie ..................................... 2010  rok

Zakończenie  robót  objętych  umową  ustala  się  na  dzień ...........2010  roku.

§   4

Zamawiający  powołał  inspektora  nadzoru  w  osobie  pan ...........................................  Zakres działania inspektora  nadzoru określają

przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dziennik Ustaw z 2006 r Nr 156 poz.1118,  z późniejszymi zmianami.

§  5

Wykonawca  ustala  kierownika  budowy  w  osobach:

1. Roboty  budowlane:

Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych  w usta- wie  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dziennik Ustaw z 2006 r.  Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami.

§  6

Wykonawca  zobowiązuje się w czasie trwania  wymiany stolarki okiennej wraz z robo-tami towarzyszącymi na terenie przekazanego przez zamawiającego  obiektu do utrzy- mania  ładu i porządku przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się w budynku urządzeń i utrzymanie ich  w należytym stanie technicznym.

§  7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i   od zdarzeń nagłych, losowych, oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia  oraz  sprzęt budowlany.

§   8

Wykonawca zobowiązuje się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  przedmiarem  z  materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwo-  ściach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiek- tom  budowlanym spełnienia wymagań podstawowych. Zastosowany wyrób budowlany  powinny spełniać  wszelkie wymogi  ustawy Prawo Budowlane  Art. 10. to jest na wyro-by budowlane wydano certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. Zamawiający, inspektor nadzoru będzie żądał od wykonawcy  wyżej wymienionych  dokumentów.

§  9

Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres zleconych i objętych  niniejszą umową robót.

§  10

Wartość  robot zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi cena netto  plus podatek VAT razem brutto złotych słownie. Wynagrodzenie określone wyżej odpowiadające zakreso-wi robót  przedstawionemu  w  przedmiarach robót,  jest  wynagrodzeniem  ofertowym, zawiera koszt podatku VAT, robót przygotowawczych  i  porządkowych, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, oraz  koszty innych podobnych czynności niezbęd-nych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie nie będzie podlegać walo-

ryzacji  przez  okres  realizacji  przedmiotu  umowy. W przypadku gdy Zamawiający zaniecha realizację  w całości lub niektórych robót, nastąpi ograniczenie zakresu umo-  wnego  będzie stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy bez prawa do odszkodo-wania  z tego tytułu.

§  11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zwanego dalej zabez-pieczeniem. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny cał-kowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania  zama-wiającego  wynikającego z umowy jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % (dziesięć)do ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, jak opisano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  punkt XV. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca prze- lewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.  Zabezpieczenie służy po-kryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wy- konawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70 % zabezpiecze-nia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwa- rancji jakości  nie może przekraczać  30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota w wyso-kości  30 % jest zwracana  nie później niż 15, dniu po upływie okresu rękojmi  za wady lub gwarancji jakości.

§  12

##### Wykonawca   przyjmuje  na  siebie   następujące   obowiązki  szczegółowe:

##### 1.  informowania zamawiającego  o konieczności wykonania robót dodatkowych  lub   zamiennych w terminie jednego dnia od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania  tych robót  w formie protokółu konieczności.

2.  informowanie  inspektora nadzoru  o terminie zakrycia robót  ulegających zakryciu.  Jeżeli Wykonawca nie poinformował  o tych  faktach  inspektora  nadzoru, zobowiązany  jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przy-  wrócić roboty  do stanu  poprzedniego  na własny koszt.

3.  w  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, bądź urządzeń  z winy  wykonawcy  w toku realizacji,  naprawienia  ich  i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§  13

Wykonawca  ma  prawo  żądać  przedłużenia  terminu  umowy  z powodu:

1. działania  siły  wyższej,

2.  z  przyczyn   zależnych  od  zamawiającego

§  14

Uzgodnioną  formą  odszkodowań  między  stronami   będą  kary  umowne;

1.Wykonawca  zapłaci zamawiającemu  kary  umowne  w następujących  przypadkach:

A/   za  nieterminowe  wykonanie określonych w niniejszej  umowie przedmiotów odbio- ru  w wysokości 1 % wynagrodzenia  umownego  za dany  przedmiot odbioru  za  każdy  dzień  zwłoki.

B/   za  nieterminowe  usunięcie  stwierdzonych  w  czasie  odbioru  technicznego  wad  i  usterek   w  wysokości  1 %  wynagrodzenia  umownego  za  dany  przedmiot odbioru  za  każdy  dzień  zwłoki   licząc  od  dnia wyznaczonego  na  usunięcie  wad i  usterek.

C/   za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn   zależnych  od  wykonawcy  w  wysokości 10 %  wynagrodzenia   umownego,

2.  Zamawiający zapłaci wykonawcy kary  umowne w  następujących  przypadkach:               A/   za zwłokę  w przekazaniu  terenu  budowy lub jego  części  w stosunku  do terminu   określonego w umowie  w wysokości 100  złotych za każdy dzień zwłoki.

B/  za odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia  umownego, zgodnie z  art.  67  Prawo zamówień  publicznych.  W  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  nie leży  w  interesie publicznym, czego nie można  było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający  może odstąpić od  umowy w terminie siedmiu dni od powzięcia wiado-  mości  o powyższych okolicznościach.  W  takim wypadku wykonawca może żądać  jedynie wynagrodzenia  z tytułu wykonania  części umowy.

### C/  za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki.

§ 15

1.Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez osobę, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru.

2.Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez zamawiającego w ter-minie 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez osobę, o której mowa w § 4 niniejszej umowy.

3.Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja  nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

§  16

Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało na  podstawie faktur. Ostateczne  rozliczenie za wykonane  roboty nastąpi  na podstawie protokółu odbioru końcowego.   Dokumentem stwierdzającym stan wykonania robót stanowiącym podstawę do wysta- wienia  faktury, będzie protokół  wykonanych  robót  potwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru  i podpisany  przez  kierownika budowy.

§  17                                                                                                                                      Faktura końcowa będzie płatna  w terminie 14 dniowym od daty jej otrzymania  przez  zamawiającego. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy płatna  przelewem na  konto wykonawcy  wskazane na fakturze.

§  18

W  przypadku  zaistnienia  sporu  w związku  z wykonaniem  niniejszej  umowy  o wyko-  nanie robót  budowlanych w  trybie  zamówienia  publicznego, strony  są zobowiązane   wyczerpać  drogę postępowania  reklamacyjnego. Uzasadnione roszczenia, Wykonawcy   muszą  być  skierowane  na  piśmie  w formie  reklamacji  do Zamawiającego  który jest  zobowiązany  pisemnie  ustosunkować  się  do  zasadniczego  roszczenia  w  terminie   21  dni  od daty zgłoszenia  roszczenia. W  razie  odmowy   uznania  roszczenia   przez  Zamawiającego   lub  nie  udzielenia  odpowiedzi  w  terminie, Wykonawca jest upraw-  niony  do wystąpienia  na drogę sądową. Sprawy  sporne   dotyczące  niniejszej  umowy  rozstrzyga  właściwy  rzeczowo  i  miejscowo  Sąd  dla Zamawiającego.

§  19

Wykonawca  udzieli Zamawiającemu  gwarancji  na wykonane roboty objęte  niniejszą   umową, Bieg  terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru robót. Gwarancja na  wszystkie roboty objęte kosztorysem ofertowym wynosi  xx miesiące słownie:

§  20

Wszystkie  zmiany   i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane wyłącznie w formie  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony, pod  rygorem nieważności.

§  21

W  sprawach  nie uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Prawa  zamówień  publicznych,  Prawa  budowlanego  wraz  z  aktami wyko- nawczymi  oraz Kodeksu  Cywilnego.

§  22

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach -  dwa  egzemplarze  dla  Zamawiającego  i  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy.

§   23

Integralną  część  niniejszej   umowy  stanowią  załączniki  jak  niżej:

1.Formularz ofertowy tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

2.Kosztorys  ofertowy  sporządzony  na podstawie  przedmiaru robót.

## Wykonawca                                                       Zamawiający