PROJEKT

UMOWA RI.IV.7013.5.11 IN

o pełnienie czynności inspektora nadzoru

W dniu ………… 2011 r. w Barlinku pomiędzy:

Gminą Barlinek reprezentowaną przez:

mgr inż. Zygmunta Siarkiewicza- Burmistrza Barlinka

zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………, zwany w dalszej części „Inspektorem” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych kwoty 14.000 EURO, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru w branży drogowej na zadaniu: „Przebudowa dróg w zakresie chodników na terenie miasta Barlinek”.

- Zakres rzeczowy nadzoru obejmuje:

- przebudowę chodników na terenie miasta;

- remont schodów;

- utwardzenie terenów.

3. Szczegółowo zakres rzeczowy nadzoru obejmuje roboty wskazane w n/w dokumentach:

- Dokumentacja techniczna  „Przebudowa drogi w zakresie chodnika – Rynek w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Dokumentacja techniczna  „Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Szkolnej w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Dokumentacja techniczna  „Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Jeziornej w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Dokumentacja techniczna  „Utwardzenie terenu przy ul. Parkowej w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Dokumentacja techniczna „Utwardzenie terenu od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki, w tym remont schodów (m. Barlinek)” ze stycznia 2011  r.;

- Dokumentacja techniczna „Utwardzenie terenu od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki wraz z terenem przy garażach oraz remont schodów (m. Barlinek)” ze stycznia 2011  r.;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Przebudowa drogi w zakresie chodnika – Rynek w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Szkolnej w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Jeziornej w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Załącznik nr 17 do SIWZ – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Utwardzenie terenu przy ul. Parkowej w Barlinku” ze stycznia 2011  r.;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Utwardzenie terenu od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki, w tym remont schodów (m. Barlinek)” ze stycznia 2011  r.;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Utwardzenie terenu od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki wraz z terenem przy garażach oraz remont schodów (m. Barlinek)” ze stycznia 2011  r.;

- Przedmiary robót „Przebudowa drogi w zakresie chodnika – Rynek w Barlinku”;

- Przedmiary robót „Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Szkolnej w Barlinku”;

- Przedmiary robót „Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Jeziornej w Barlinku”;

- Przedmiary robót „Utwardzenie terenu przy ul. Parkowej w Barlinku”;

- Przedmiary robót „Utwardzenie terenu od ul. Paderewskiego do parku w Delcie Młynówki, w tym remont schodów (m. Barlinek)”;

- Przedmiary robót „Utwardzenie terenu od ul. Niepodległości do parku w Delcie Młynówki wraz z terenem przy garażach oraz remont schodów (m. Barlinek)”.

4. Inspektor zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do pełnienia obowiązków i wykonywania uprawnień o jakich mowa w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami), a w szczególności do:

- reprezentowania Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania umowy z generalnym Wykonawcą, z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- kierowania się jedynie zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji zamówienia, przy wydawaniu swoich decyzji, opinii,

- podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową o realizację tych robót,

- obowiązkowej obecności przy przekazaniu placu budowy,

- obecności na budowie przynajmniej raz w tygodniu oraz organizowania rad budowy w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności lub na wezwanie Zamawiającego,

- występowania z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie                   w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów,

- rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta,

- sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu                    i stosowania w budownictwie,

- odbioru robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

- potwierdzania wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek,

- kontrolowania rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury Wykonawcy,

- niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie przewidzianych umową, uzgadnianie ich zakresu i ilości po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności,

- podejmowania decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie,

- żądania wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

- koordynowania wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,

- dyspozycyjności, posiadania własnego środka transportu i telefonu komórkowego,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych obiektu,

- wykonywania czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót w celu uzyskania dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

- wykonywania innych czynności uzgodnionych z Zamawiającym, związanych z nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w ust.1 i 2 oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

5. Inspektor oświadcza, że on oraz pozostałe osoby wskazane przez niego do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ramach zawartej umowy oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. Na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w zakresie chodników na terenie miasta Barlinek” planowane jest złożenie wniosku o współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 31 października 2011 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania usługi w przypadku wydłużenia cyklu realizacji inwestycji.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru                    w kwocie …….. brutto (słownie: ……………) w tym podatek VAT w wysokości … %.

- Wynagrodzenie jest stałe i niezmienne przez okres objęty niniejszą umową, niezależnie od zmiany wartości nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu zakończenia zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty związane                            z  wykonaniem usługi.

§ 4

Rozliczenia i terminy płatności

- Rozliczenie Inspektora za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Inspektor wystawi fakturę nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, proporcjonalnie do zaawansowania robót, do wartości 70 % wynagrodzenia umownego.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Zamawiającego.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzymania łącznie z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiającego.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Inspektor ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Należność za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

- Inspektor udziela Zamawiającemu gwarancji jakości realizacji zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy.

- Inspektor ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikłe                               z nienależytego sprawowania nadzoru na podstawie innych obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Odszkodowania i kary umowne

- Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 7 umowy, z przyczyn zależnych od  Inspektora – w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego;

- za nienależyte wykonywanie obowiązków określonych w § 1 ust. 3 umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego obowiązku.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi kary umowne:

- za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 7 umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;

- W innych przypadkach stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Inspektorowi wynagrodzenia.

§ 7

Odstąpienie od umowy

Umowa może ulec rozwiązaniu:

- W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych - w takim przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

- W trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 1 pkt. 3 umowy - wówczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przysługuje.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót z jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy – w takim przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

- W każdym czasie za zgodą obu stron.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, które polega na skierowaniu do Zamawiającego konkretnego roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Inspektora.

ZAMAWIAJĄCY:								INSPEKTOR: