PROTOKÓŁ NR XXVIII/2012

z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku

VI kadencji samorządu gminnego

odbytej w Urzędzie Miejskim w Barlinku

w dniu 17 września 2012 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
Pan Dariusz Zieliński – Przewodniczący Rady

otworzył

XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej zwołaną na wniosek Burmistrza Barlinka.

Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że podczas otwarcia obrad na sali obecnych było 12 radnych. Spełniony został, zatem warunek do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. W trakcie trwania obrad przybył jeden radny.

Lista obecności radnych

stanowi załącznik do protokółu.

Spoza grona Rady w obradach udział wzięło 7 osób.

Lista zaproszonych gości

stanowi załącznik do protokółu.

Sołtysi Gminy Barlinek nie brali udziału w obradach.

Lista obecności sołtysów z adnotacją Przewodniczącego Rady Miejskiej

stanowi załącznik do protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował na sekretarza obrad radnego Mariusza Maciejewskiego.

W wyniku jawnego głosowania – jednomyślnie (na stan 12 radnych) – Rada Miejska wybrała radnego Mariusza Maciejewskiego – na Sekretarza XXVIII Nadzwyczajnej Sesji.

Amelia Pakosz – Zastępca Burmistrza Barlinka przedstawiła powody wystąpienia z wnioskiem o zwołanie obrad Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym.

Wniosek Burmistrza wraz z projektem uchwały

stanowią załącznik do protokółu.

Ad.pkt. 2.

Dariusz Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaproponowany porządek XXVIII Nadzwyczajnej sesji. Przedstawiał się on następująco:

- Otwarcie obrad.

- Przedstawienie porządku obrad.

- Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

- Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 3.

Radny Paweł Lewczuk pytał:

- Czy jest kosztorys?

- Jeśli tak, jaka jest wartość kosztorysowa zadania pn. „Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim”?

- Co było podstawą zaplanowania niewystarczającej kwoty na sfinansowanie tego zadania?

- Czy organ wykonawczy zagwarantuje, że zadanie to wykonane zostanie starannie – poręcze drewniane?

Amelia Pakosz – Zastępca Burmistrza Barlinka odpowiadając radnemu zwróciła uwagę, że obowiązkiem inspektora nadzoru jest zadbanie o prawidłowość wykonania prac pod względem technicznym i jakości. Poinformowała, że był wykonany kosztorys inwestorski na zadanie pn. „Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim. Wartość kosztorysowa zadania to niecałe 150.000 zł. W zadaniu tym zmieniony został rodzaj materiału poszczególnych elementów konstrukcyjnych nabrzeża – poręcze będą wykonane ze stali a nie z drewna.

Radny Paweł Lewczuk poddał pod wątpliwość sposób realizacji inwestycji gminnych. Dokonuje się wyboru wykonawcy, który w ofercie przedstawia większą wartość realizacji zadania od wartości kosztorysowej i od wysokości środków zaplanowanych na dane zadanie w budżecie Gminy. Pytał, czy wartość wprowadzanych zmian w budżecie wynika ze zmian w międzyczasie wprowadzonych w samym zadaniu, czy nie? Czy nie ma wykonawcy chętnego do realizacji tego zadania za kwotę przedstawioną w kosztorysie inwestorskim?

Zastępca Burmistrza Barlinka wyjaśniła, że zarówno zakres prac, które należy wykonać przy realizacji tego zadania, jak również rodzaj materiałów jest specyficzny i nie jest powszechnie stosowany na rynku. Do przetargu przystąpiły tylko dwie firmy.

Radny Mariusz Maciejewski pytał, dlaczego sesja musiała być zwołana w trybie nadzwyczajnym, żeby dokonać zmian w budżecie?

Zastępca Burmistrza Barlinka wyjaśniła, że pracownik Referatu Inwestycji tut. Urzędu na posiedzeniu Zespołu Kierowniczego poinformował, że przetarg rozstrzygnięto w dniu 13.09.br., więc najpóźniej do dnia 23 września br. Burmistrz Barlinka musi zawrzeć umowę z wykonawcą zadania. W związku z tym, że w budżecie Gminy nie ma wystarczających środków na ten cel, a Burmistrz nie ma upoważnienia Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie zaistniała konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.

Radny Mariusz Maciejewski pytał, na podstawie, jakiego przepisu prawnego wynika, że umowa musi być zawarta w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty?

Radny Paweł Lewczuk prosił o przedstawienie nazwy firmy, która przegrała przetarg i wartości wykonania przez nią tego zadania. Pytał czy w specyfikacji istotnych warunków przetargowych przewidziano podwykonawstwo i czy taki zapis znajdzie się w umowie z wykonawcą zadania?

Janusz Zubyk – Kierownik – Referatu Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego poinformował, że przetarg na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim” wygrała firma MAZ Spółka polsko-szwedzka ze Szczecina. Wyjaśnił, że procedura zamówień publicznych jest taka, że jeżeli z charakteru robót zamawiającego nie wynika konieczność ograniczenia podwykonawców – jest to procedura otwarta – to jeśli w samej ofercie oferent spełnia warunki, czyli ma umiejętności i potencjał do realizacji danego zamówienia to nie musi wskazywać podwykonawców w przyszłej umowie. Natomiast w trakcie zamówienia wykonawca może nawet następnego dnia po podpisaniu umowy zgłosić, że zamówienie będzie realizowane przez podwykonawcę.

Radny Mariusz Maciejewski zabrał głos w sprawie zasadności zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym.

Zastępca Burmistrza Barlinka sprostowała swoją wcześniejszą wypowiedź. Wyjaśniła, że wartość kosztorysowa zadania to 159.000 zł. Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

- Zakładu Usług Budowlanych Mirosław Bartosiewicz z Barlinka na kwotę 193.110 zł

- MAZ Polsko – Szwedzka Spółki z o.o.ze Szczecina na kwotę 167.783 zł.

Przetarg został rozstrzygnięty po wyborze najkorzystniejszej oferty. Protokół z przetargu został sporządzony w dniu 12 września br. Termin realizacji zadania pn. „Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim” określono od 01 października do 15 listopada br. Na posiedzeniu Zespołu Kierowniczego odbywającego się w dniu 13 września br. Burmistrza Barlinka podjął decyzję o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym:

- gdyż zgodnie z umową po 7 dniach od dnia zawarcia umowy następuje przekazanie placu budowy wykonawcy,

- żeby nie opóźniać terminu realizacji zadania, a także by wykluczyć powody przesunięć i aneksowania terminów.

Podkreśliła, że, jeżeli wykonawca ma wejść na plac budowy z dniem 01 października br., to najpóźniej do dnia 23 września br. musi być z nim zawarta umowa na wykonanie zadania.

Dariusz Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując wcześniejsze wypowiedzi stwierdził, że główna przyczyną zwołania niniejszej sesji było przyspieszenie przekazania placu budowy wykonawcy, by mógł od 01 października br. rozpocząć roboty.

Zastępca Burmistrza Barlinka poinformowała, że zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych: „Umowa może zostać zawarta po upływie pięciu dni, jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w sposób określony art. 27 ustawy lub w dziesięć dni, jeżeli zostało przekazane w inny sposób.”, to jest odpowiednio do 19 września lub do 24 września.

Waldemar Kościukiewicz – inspektor w Referacie Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego wyjaśnił, że umowę z wykonawcą inwestycji można podpisać po upływie 5 lub 10 dni od dokonania wyboru jego oferty. Pięć dni w momencie, kiedy jest poświadczony faks lub dziesięć, jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane oferentowi w innej formie.

Kierownik – Referatu Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego nadmienił, że termin przeprowadzenia przetargu na realizację zadania pn. „Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim” celowo został ustalony na miesiąc wrzesień, gdyż jest to teren często odwiedzane przez mieszkańców i turystów, więc nie chciano rozpoczynać prac budowlanych w sezonie turystycznym. Stwierdził, że ze względu na warunki atmosferyczne wejście na plac budowy wcześniej daje gwarancję lepszej jakości wykonania prac.

Radny Mariusz Maciejewski uważa, że przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę robót można było przeprowadzić wcześniej, np. maj – czerwiec, natomiast termin wejścia na plac budowy mógł być określony na jesień. W takiej sytuacji nie byłoby potrzeby zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym, a radni mieliby możliwość dogłębnej analizy tematu.

Radny Paweł Lewczuk skrytykował sposób planowania terminów przetargów i realizacji inwestycji gminnych.

Zastępca Burmistrza Barlinka zwróciła uwagę, że ze względu na ilość przeprowadzanych inwestycji gminnych terminy przetargów i realizacja inwestycji jest prawidłowo planowana oraz w ramach możliwości kadrowych Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego. Ilość zadań przypadająca na jednego pracownika tego referatu jest ogromna, więc nie ma możliwości fizycznych przeprowadzania przetargów wcześniej tak, jak sugerował radny Mariusz Maciejewski.

W wyniku jawnego głosowania – jednomyślnie (na stan 13 radnych) – Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/399/2012

stanowi załącznik do protokółu.

Ad.pkt.4.

Na tym wyczerpał się porządek posiedzenia w związku, z czym Dariusz Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej.

Czas trwania obrad: od godz. 1530 do godz. 1605.

Sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 				     Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Dmytruszewska 						   Dariusz Zieliński